Приложение № 1

к региональной адресной программе «Строительство»

на 2023 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий региональной программы

«Строительство» на 2023 – 2025 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Главный распорядитель средств областного бюджета | Вид собственности (областная/ муниципальная) | Стоимость, тыс. руб. | Мощность объекта | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 |  | Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство объекта «Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь Кировской области» | Министерство здравоохранения Кировской области | областная | 106000 | 200 посещений в смену | 2022 | 2023 |
| 1.2. |  | Строительство объекта «Поликлиника на 200 посещений в смену в г. Нолинск Кировской области» | Министерство здравоохранения Кировской области | областная | 97000 | 200 посещений в смену | 2022 | 2023 |
| 1.3. |  | Строительство объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина» | Министерство здравоохранения Кировской области | областная | 307000,9 | 250 посещений в смену | 2022 | 2023 |
| 1.4. |  | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области | Министерство здравоохранения Кировской области | областная | 114000 | 200 посещений в смену | 2024 | 2024 |
| 1.5. |  | Реконструкция объекта «Здание Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Кировской области | областная | 66292,7 | - | 2023 | 2023 |
| 2 |  | Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 752-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове», этап строительства – Многофункциональный спортивный комплекс» | Министерство строительства Кировской области | областная | 529776,9 | 166 (человек в смену) | 2023 | 2024 |
| 2.2. |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Павлово Пижанского муниципального округа | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 50000 | 30 (человек в смену) | 2023 | 2023 |
| 2.3. |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Быданово Белохолуницкого района | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 50000 | 30 (человек в смену) | 2023 | 2023 |
| 2.4. |  | Строительство спортивной школы в г. Омутнинск | Министерство спорта и туризма Кировской области | муниципальная | 28800 | - | 2023 | 2024 |
| 3 |  | Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Создание современных школ в Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2022 № 68-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Модернизация школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Нолинске | Министерство строительства Кировской области | областная | 414295,3 | 500 мест | 2023 | 2024 |
| 3.2. |  | Строительство объекта «Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29» | Министерство строительства Кировской области | областная | 817676,9 | 1000 мест | 2021 | 2023 |
| 3.3. |  | Строительство «под ключ» объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а» | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 958076,3 | 1 100 мест | 2022 | 2024 |
| 3.4. |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая» | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 914076,5 | 1 100 мест | 2022 | 2024 |
| 3.5. |  | Строительство объекта «Школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова» | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 1306956,70 | 1606 мест | 2022 | 2024 |
| 3.6. |  | Исключить |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Исключить |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Строительство «под ключ» общеобразовательной школы на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» города Кирова | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 1246102,04 | 1 500 мест | 2022 | 2024 |
| 3.9. |  | Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 461 учащегося с физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 623095,8 | 461 место | 2023 | 2024 |
| 3.10. |  | Строительство «под ключ» объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г.Кирове» | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 913953,4 | 1 100 мест | 2022 | 2024 |
| 3.11. |  | Строительство «под ключ» объекта «Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе города Кирова» | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 1227024,9 | 1500 мест | 2021 | 2023 |
| 3.12. |  | Строительство «под ключ» объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. «Долгушино» г. Кирова». | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 900081,5 | 1100 мест | 2021 | 2023 |
| 3.13. |  | Строительство «под ключ» объекта «Здание МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников 33а». | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 300000 | 372 мест | 2022 | 2023 |
| 3.14. |  | Реконструкция здания МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а под среднюю общеобразовательную школу | Министерство образования Кировской области | муниципальная | 254589,6 | - | 2021 | 2023 |
| 4 |  | Национальный проект «Культура» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство объекта «Дом культуры с универсальным зрительным залом на 100 зрительных мест в п. Соколовка Зуевского района Кировской области» | Министерство культуры Кировской области | муниципальная | 71453,47 | 100 мест, 470,19 кв. м | 2022 | 2023 |
| 5 |  | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Федеральный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Строительство улиц в жилой застройке в жилом комплексе «ZNAK» в городе Кирове | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 198500 | 1100 метра | 2023 | 2024 |
| 5.1.2. |  | Строительство улицы Капитана Плетнева от ул. Капитана Дорофеева до ул. Анжелия Михеева и локальных очистных сооружений с отводящим коллектором в Ленинском районе города Кирова | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 158184,31 | 348 метров | 2023 | 2023 |
| 5.1.3. |  | Строительство улицы Анжелия Михеева от Слободы Урванцево до ул. Капитана Плетнева в Ленинском районе города Кирова | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 76921,69 | 366 метров | 2024 | 2024 |
| 5.1.4. |  | Строительство улично-дорожной сети улицы Ивана Попова от разворотного круга до Слободы Леваши (со строительством ливневой канализации и очистных сооружений) в городе Кирове | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 1150000 | 3 700 метров | 2024 | 2025 |
| 5.1.5 |  | Строительство улиц в жилом комплексе, расположенном в районе сл. Соломинцы в г. Кирове | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 137427,29 | 1950 метров | 2024 | 2024 |
| 5.2. |  | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Строительство многоквартирного дома в Сосновском городском поселении Вятскополянского района | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 80261,8 | 1393,40 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.2. |  | Строительство многоквартирного дома в г. Зуевка | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 80424,78 | 964,40 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.3. |  | Строительство многоквартирного дома в пос. Косино Зуевского района | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 57902,00 | 924,00 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.4. |  | Строительство многоквартирного дома 3 в Омутнинском городском поселении Омутнинского района | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 320338,16 | 1 461,94 кв. метров | 2023 | 2023 |
| 5.2.5. |  | Строительство объекта «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная в г. Уржум Кировской области» в Уржумском городском поселении Уржумского района | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 69680,75 | 818,20 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.6. |  | Строительство многоквартирного дома в городе Кирово-Чепецке | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 490472,4 | 5 321,03 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.7. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 13» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 364084,92 | 6 000,00 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.8. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г.Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 15» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 362810,57 | 6 000,00 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.9. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г.Киров, ул. Капитана Дорофеева, земельный участок 16» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 253506,02 | 4 204,00 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.10. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Энтузиастов, 54» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 257951,34 | 4 277,80 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.11. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в мкр. Лянгасово города Кирова» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 167877,9 | 5 309,10 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.12. |  | Строительство «под ключ» объекта капитального строительства «3-х этажный 33-х квартирный жилой дом в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 90770,7 | 2 383,4 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.13. |  | Строительство многоквартирного жилого дома в пгт Арбаж в рамках муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Арбажского муниципального округа» | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 36441,27 | 772,50 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.14. |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская область, Слободской район, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьский, ул. Ленина, 23 | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 59603,89 | 662,30 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.2.15. |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Слободской р-н, пгт Вахруши, ул. Кирова, д. 26а | Министерство строительства Кировской области | муниципальная | 105225,97 | 1 555,82 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 5.3 |  | Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 80955,3 | 1600 м3/сут | 2022 | 2023 |
| 5.3.2. |  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 166010,03 | 8009 метров | 2021 | 2023 |
| 5.3.3. |  | Реконструкция системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 243657,4 | 3,417 км | 2022 | 2023 |
| 5.3.4. |  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 159618,7 | 3,384 км | 2021 | 2023 |
| 5.3.5 |  | Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 88237,12 | 23,537 км | 2023 | 2023 |
| 5.4. |  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. |  | Благоустройство парка имени С.М. Кирова | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 689762,1 | 215368 кв.м. | 2022 | 2023 |
| 5.4.2. |  | Благоустройство территории в рамках проекта создания комфортной городской среды «Яранск. Стрелецкая слобода» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 78279,0 | 30363 кв.м. | 2023 | 2023 |
| 5.4.3. |  | Благоустройство территории в рамках проекта создания комфортной городской среды «Благоустройство исторической части купеческого города Вятские Поляны» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 116652,0 | 15900 кв. м. | 2023 | 2023 |
| 5.4.4. |  | Благоустройство территории в рамках проекта создания комфортной городской среды «Блокчейн. Сады Белой Холуницы» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | муниципальная | 83268,6 | 20040 кв. м. | 2023 | 2024 |
| 6 |  | Федеральный проект «Современный облик сельских территорий», не являющийся национальным проектом и входящим в состав государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; адрес: пгт Нема, ул. Школьная, 7 (УЦОК) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | муниципальная | 209749,28 | 3529 кв. метров | 2022 | 2023 |
| 7. | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)» |  | Министерство строительства Кировской области | областная | 971748 | 200 тонн в год | 2023 | 2024 |
| 8. | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», г. Киров, ул. Спасская, д. 17 |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 44170 | - | 2023 | 2023 |
| 8.2. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 33430 | - | 2023 | 2023 |
| 8.3. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых», г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 70 (Репинский особняк) |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 32440 | - | 2023 | 2023 |
| 8.4. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена», г. Киров, ул. Герцена, д. 50 |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 26240 | - | 2023 | 2023 |
| 8.5. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина», г. Киров, ул. Ленина, д. 93 (Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина) |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 25000 | - | 2023 | 2023 |
| 8.6. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина», г. Киров, ул. Спасская, д. 4-б (Вятские народные художественные промыслы) |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 15700 | - | 2023 | 2023 |
| 8.7. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина», г. Киров, ул. Спасская, д. 15 |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 55580 | - | 2024 | 2024 |
| 8.8. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова», г. Киров, ул. Казанская, д. 56 |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 47190 | - | 2024 | 2024 |
| 8.9. | Реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина», г. Киров, ул. Володарского, д. 44 (музей им. А. Грина) |  | Министерство культуры Кировской области | областная | 27780 | - | 2024 | 2024 |
| 8.10. | Реставрационные работы здания муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов», г. Киров, ул. Ленина, д. 97 |  | Министерство культуры Кировской области | муниципальная | 14500 | - | 2024 | 2024 |
| 8.11. | Реставрационные работы здания муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония», г. Киров, ул. Ленина, д. 100 |  | Министерство культуры Кировской области | муниципальная | 30290 | - | 2024 | 2024 |
| 9. | Постановление Правительства Кировской области от 19.12.2019 № 684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Здание пожарной части на 3 автомобиля по адресу: Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка |  | Администрация Губернатора и Правительства Кировской области | муниципальная | 26200 | 414 кв.м. | 2023 | 2024 |
| 10. | Иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство объекта «Государственный приют для животных». Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение. |  | Управление ветеринарии Кировской области | областная | 100000 | 300 голов | 2023 | 2024 |

_________

Приложение № 2

к региональной адресной программе «Строительство» на 2023 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, создание которых необходимо для развития инфраструктуры
Кировской области

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий | Ориентировочная стоимость объекта, тыс. рублей | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные объекты |  |  |
| 1.1. | Строительство здания «Спортивный центр стадиона» по ул. Советской, д. 132, в г. Котельниче Кировской области». Адрес: г. Котельнич, ул. Советская, д. 132 | 37600 | 2024 |
| 1.2. | Исключить |  |  |
| 1.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Уни Адрес: Унинский муниципальный округ, пгт Уни, ул. Красноармейская, д. 21 | 106100 | 2025 |
| 1.4. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом, г. Яранск, ул. Кирова, 18 | 100000 | 2025 |
| 1.5. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Юрья | 50000 | 2026 |
| 1.6. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Котельниче, ул. Октябрьская, 109 | 80000 | 2026 |
| 1.7. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в пгт. Нагорск, ул. Советская, 169 | 80000 | 2026 |
| 1.8. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Белая Холуница ,ул. Школьная, 3 | 80000 | 2026 |
| 1.9. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом, г. Киров, ул. П. Корчагина, 39 | 100000 | 2026 |
| 1.10. | Строительство крытого плавательного бассейна в пгт Нема Немского района | 45000 | 2027 |
| 1.11. | Строительство спортивного комплекса с. Среднеивкино, Верхошижемский район | 40000 | 2027 |
| 1.12. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и универсальным залом, пгт. Пижанка, ул. Советская, 61 | 60000 | 2027 |
| 1.13. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и катком в г. Кирсе, ул. Кирова, 6 | 60000 | 2027 |
| 1.14. | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в пгт Кумены, ул. Поселковая, 10 | 80000 | 2027 |
| Объекты в рамках реализации благотворительного проекта «Газпром - детям» |  |  |  |
| 1.15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом по адресу: Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 76 | 360000 | 2024 |
| 1.16. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и универсальным залом (Спортивно-адаптивная школа) по адресу: г. Киров, ул. Попова | 80000 | 2025 |
| 1.17. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном по адресу: мкр. Чистые Пруды (Курочкины) | 80000 | 2025 |
| 1.18. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном по адресу: Нововятский район г. Кирова | 80000 | 2025 |
| 1.19. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 149а | 100000 | 2027 |
| 1.20. | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Зуевка, ул. Заводская, з/у 24а | 50000 | 2027 |
| 1.21. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом по адресу: Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 38 | 50000 | 2027 |
| 2 | Объекты общеобразовательных организаций |  |  |
| 2.1. | Строительство здания школы по ул. Крупской, з/у 12 ул. Краснофлотская | 700000 | 2026 |
| 2.2. | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном в жилом комплексе «Слобода Курочкины» г. Киров» | 1 344 881,45 | 2024 |
| 2.3. | Строительство корпуса школы на 400 мест в пгтАфанасьево, Афанасьевского района | 425000 | 2026 |
| 2.4. | Исключить | 700000 | 2027 |
| 2.5. | Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в жилом комплексе «ZNAK» г. Кирове | 2 019 157,88 | 2025 |
| 2.6. | Строительство здания МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа | 360000 | 2027 |
| 2.7. | Строительство нового корпуса КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района | 700000 | 2027 |
| 2.8. | Строительство здания МБОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 700000 | 2027 |
| 2.9. | Строительство здания КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино | 700000 | 2027 |
| 2.10. | Строительство здания школы в г. Омутнинске | 700000 | 2027 |
| 2.11. | Строительство здания КОГОБУ СШ пгт Даровской | 700000 | 2027 |
| 2.12. | Строительство здания МКОУ СОШ п. Пиляндыш Уржумского района | 700000 | 2027 |
| 2.13. | Строительство здания КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье | 700000 | 2027 |
| 2.14. | Строительство "под ключ" объекта "Здание МБОУ СОШ с УИОП № 66 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Опарина, д. 14" | 531 609,48 | 2024 |
| 2.15. | Строительство "под ключ" объекта "Здание МБОУ СОШ с УИОП № 58 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, д. 67" | 531 609,48 | 2024 |
| 3 | Объекты дошкольного образования |  |  |
| 3.1. | Строительство детского сада на 100 мест, по адресу: г. Киров, ул.Труда,72б | 104000 | 2025 |
| 3.2. | Строительство объекта «Детский сад-ясли на 270 мест, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Харьковская,6» | 243000 | 2025 |
| 3.3. | Строительство детского сада на 100 мест в пгт Кильмезь | 100000 | 2024 |
| 3.4. | Строительство детского сада на 100 мест в г. Уржум | 100000 | 2025 |
| 3.5. | «Строительству "под ключ" объекта «Детский сад на 160 мест по адресу: г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 42» | 264 666,6 | 2024 |
| 3.6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по адресу: г. Киров, ул. Торфяная, з/у 4в | 234000 | 2026 |
| 3.7. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по адресу: г. Киров, ул. Тимирязева | 270000 | 2026 |
| 3.8. | Строительство объекта «Детский сад на 270 мест по адресу : г. Киров, ул. Рудницкого» | 243000 | 2026 |
| 3.9. | Строительство детского сада на 100 мест в г. Орлов | 100000 | 2026 |
| 3.10. | Строительство пристроя к детскому саду в пгт Санчурск | 100000 | 2024 |
| 3.11. | Строительство объекта «Детский сад-ясли на 280 мест в жилом комплексе «ZNAK» города Кирова» (проектируется в рамках КРТ) | 250000 | 2026 |
| 3.12. | Строительство объекта «Детский сад на 270 мест по адресу: г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, д.8» (проектируется в рамках КРТ) | 243000 | 2027 |
| 3.13. | Строительство детского сада на 300 мест в слободе Соломинцы, Нововятского района г. Кирова | 270000 | 2027 |
| 3.14. | Строительство объекта «Детский сад-ясли на 320 мест в жилом комплексе «ZNAK» города Кирова» (проектируется в рамках КРТ) | 288000 | 2027 |
| 4 | Объекты культуры |  |  |
| 4.1. | Реконструкция здания МБУК «Санчурский исторический музей», пгт Санчурск, ул. Ленина, д. 2 | 30000 | 2024 |
| 4.2. | Строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области, пгт Демьяново, ул. Советская, з/у 15 | 198000 | 2024 |
| 4.3. | Строительство многофункционального культурного центра в пгт Опарино Опаринского муниципального округа Кировской области | 198000 | 2025 |
| 4.4. | Проведение работ по сохранению и приспособлению к современному использованию здания по адресу: г. Киров, ул. Свободы и Преображенская, д. 64/24 | 646800 | 2026 |
| 4.5. | Сохранение объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37, закрепленного на праве оперативного управления за КОГАУК «Кировский драмтеатр» | 2400000 | 2025 |
| 4.6. | Строительство объекта «Центр досуга на 150 мест» в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 47774 | 2024 |
| 5 | Объекты здравоохранения |  |  |
| 5.1. | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену при КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница | 736430 | 2026 |
| 5.2. | Поликлиника на 600 посещений в смену с подразделением станции скорой медицинской помощи (на 5 машиномест) в мкр. Чистые Пруды | 913000 | 2025 |
| 5.3. | Поликлиника на 250 посещений в смену в мкр. Урванцево | 431100 | 2025 |
| 5.4. | Поликлиника на 250 посещений в смену с подразделением станции скорой медицинской помощи (на 3 машиноместа) в мкр. Озерки | 431100 | 2025 |
| 5.5. | Поликлиника на 600 посещений в смену с подразделением станции скорой медицинской помощи (на 4 машиноместа) в мкр. Солнечный Берег | 913000 | 2025 |
| 6 | Объекты инфраструктуры для жилищного строительства |  |  |
| 6.1. | Строительство улично-дорожной сети улицы Чистопрудненская в кадастровом квартале 43:40:000515 от улицы ул. Ивана Попова до перспективной улицы Производственная в Ленинском районе МО «Город Киров» (жилой район Курочкино) | 166700 | 2026 |
| 6.2. | Реконструкция перекрестка улиц Попова-Воровского-Мелькомбинатовский проезд (ЖК Мелькомбинатовский) | 215000 | 2026 |
| 6.3. | Реконструкция участка улицы Рудницкого в микрорайоне «Южный-3» в г.Кирове с устройством ливневой и хоз.-бытовой канализации в границах и за границами реконструируемого участка (микрорайон Южный 3) | 64500 | 2024 |
| 6.4. | Строительство улично-дорожной сети улицы № 1 в кадастровом квартале 43:40:000587 От ул. Торфяной до ул. Павла Корчагина в Первомайском районе муниципального образования «Город Киров» (микрорайон Озерки) | 79000 | 2026 |
| 6.5. | Строительство улицы № 1 от ул. 60 лет Комсомола до проезда № 1 в кадастровом квартале 43:30:370304 (ЖК Ривер Парк) | 60000 | 2025 |
| 6.6. | Строительство пер. Березняковский от ул. Крупской до ул. Луганской в городе Кирове (ЖК Березняковский) | 200000 | 2025 |
| 6.7. | Строительство улицы Дмитрия Козулева в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» (жилой район Знак) | 112000 | 2027 |
| 6.8. | Строительство улично-дорожной сети от ул. Энтузиастов до земельного участка с кадастровым номером 43:40:001028:253. (жилой район Урванцево) | 42000 | 2027 |
| 6.9. | Строительство улично-дорожной сети жилой улицы № 7 от ул. Ивана Попова доСовхоз 1 дом 17 в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» (жилой район «Чистые Пруды») | 49280 | 2027 |
| 6.10. | Строительство улицы Энтузиастов от границы земельного участка с кадастровым номером 43:40:001030:605 до ул. Щорса в Ленинском районе г. Кирова (жилой район Урванцево) | 504000 | 2027 |
| 6.11. | Строительство улицы Капитана Плетнева от ул. Анжелия Михеева до ул. Ульяновской в Ленинском районе города Кирова (жилой район Урванцево) | 286000 | 2027 |
| 6.12. | Строительство улично-дорожной сети для подъезда к детскому саду и школе по ул. Дорофеева в г. Кирове (жилой район Урванцево) | 121620 | 2027 |
| 7 | Объекты водоснабжения |  |  |
| 7.1. | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | 32800 | 2023 |
| 7.2. | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа | 102100 | 2024 |
| 7.3. | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | 99700 | 2024 |
| 7.4. | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | 99800 | 2024 |
| 7.5. | Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 м3 в сутки в г. Кирс Верхнекамского округа Кировской области | 781000 | 2025 |
| 7.6. | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | 128100 | 2025 |
| 7.7. | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | 222900 | 2025 |
| 7.8. | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | 502500 | 2025 |
| 7.9. | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | 86200 | 2025 |
| 7.10. | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | 102900 | 2025 |
| 7.11. | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | 104100 | 2025 |
| 7.12. | Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа | 104400 | 2026 |
| 7.13. | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | 116000 | 2026 |
| 7.14. | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского округа | 81000 | 2026 |
| 7.15. | Реконструкция системы водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | 90500 | 2026 |
| 7.16. | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | 577900 | 2027 |
| 7.17. | Реконструкция системы водоснабжения мкр. Каринторф города Кирово-Чепецк | 89300 | 2027 |
| 8 | Объекты благоустройства |  |  |
| 8.1. | Благоустройство площади у Филармонии | 100100 | 2024 |
| 8.2. | Благоустройство Александровского сада в городе Кирове | 282220 | 2024 |
| 9. | Объекты туристической инфраструктуры |  |  |
| 9.1. | Горнолыжный спуск с подъемником в черте г. Кирова (район трамплина) | не определена | 2025 |
| 9.2. | Глэмпинг на территории заповедника «Нургуш» на берегу р. Немда | не определена | 2025 |
| 9.3. | Строительство эко-курорта на территории базы отдыха «Шинник» (Оричевский район, д. Шинник) | не определена | 2025 |
| 9.4. | Всесезонный спортивно-туристический комплекс: зима – горнолыжный курорт с насыпной горой и ленточным или кресельным подъёмником, лето – оборудованный насыпной (Белохолуницкий район, территория бывшей базы Грейт-Филд) | не определена | 2026 |
| 9.5. | Строительство деревни вятских молочных продуктов и сыров (Юрьянский район, с Великорецкое) | не определена | 2026 |
| 9.6. | Сетевой конгресс-отель 4* (Azimut, Parkinn, Hamptins, Gardeninn и тп.) (г. Киров) | не определена | 2026 |
| 9.7. | Строительство бутик отелей в исторических зданиях туристически привлекательных районов области (г. Орлов, г. Нолинск, г. Вятские Поляны, г. Котельнич, г. Уржум) | не определена | 2026 |
| 9.8. | Реконструкция охотничьей базы охотхозяйства «Кировохота» в Шабалинском районе | не определена | 2026 |
| 9.9. | Строительства центра сельского туризма и отдыха в пгт Кильмезь | не определена | 2026 |
| 9.10. | Строительство спортивно-туристического комплекса для занятий трофи-рейдами и джиппингом (Верхнекамский район) | не определена | 2026 |
| 9.11. | Создание этно-парка «Поселок вятских кустарей»(с. Дымково, г. Киров) | не определена | 2026 |
| 9.12. | Горнолыжный спуск с подъемником в Нолинском районе | не определена | 2026 |
| 9.13. | Строительство СПА-комплекса с отелем (Кирово-Чепецкий район (Перекоп)) | не определена | 2027 |
| 9.14. | Реконструкция санаторного комплекса «Митино» рекреационный СПА-курорт на берегу пруда (Слободской район, д. Митино) | не определена | 2027 |
| 9.15. | Реконструкция санаторного комплекса «Нижне-Ивкино» в лечебно-оздоровительный курорт с минеральными водами | не определена | 2027 |
| 9.16. | Строительство Дино-деревни (г. Котельнич) | не определена | 2027 |
| 9.17. | Реконструкция храмового комплекса с. Великорецкое, в т.ч. береговой территории р. Великая с купелью | не определена | 2027 |
| 9.18. | Реконструкция культовых объектов с. Никульчино – места возникновения Вятской земли | не определена | 2027 |
| 10 | Объекты запланированные к строительству на территории бывшего КВАТУ |  |  |
| 10.1. | Многофункциональный спортивный комплекс | 9929000 | 2024 |
| 10.2. | Университетский студенческий городок (три здания17-этажных общежитий) | 4300000 | 2025 |
| 10.3. | Крытый футбольный манеж с трибунами вместимостью3 000 человек | 2000000 | 2027 |
| 10.4. | Конгресс-холл с выставочным залом общей вместимостью1 800 – 2 000 мест | 3200000 | 2027 |
| 10.5. | Инжиниринговый (научно-исследовательский) центр | 7200000 | 2027 |
| 10.6. | Фиджитал центр | 900000 | 2027 |
| 11 | Иные объекты |  |  |
| 11.1. | Внеплощадочные системы водоснабжения | 11157150 | 2027 |
| 11.2. | Строительство крематория в городе Кирове | 135000 | 2027 |
| 11.3. | Строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом (для конькобежного спорта и хоккея, хоккея с мячом) | 8000000 | 2027 |
| 11.4. | Строительство 3 корпусов производственного назначения и центра энергообеспечения в рамках развития индустриального парка предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области «Слободино» | 315650 | 2025 |
| 11.5. | Строительство объекта «Центр выявления и поддержки одаренных детей в г. Кирове» | 286909,9 | 2024 |
| 11.6. | Строительство общежития филиала медицинского колледжа в городе Омутнинск | 251 894 | 2024 |
| 12 | Объекты отдыха и оздоровления детей |  |  |
| 12.1. | Реконструкция здания столовой в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» | 27 000 | 2024 |
| 12.2. | Строительство и капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Вишкиль» | 80 000 | 2024 |
| 12.3. | Строительство линейного объекта «Внутри площадные сети связи, видеонаблюдения, АПС и СОУЭ, ОС, ГО и ЛВС в детском оздоровительном лагере «Вишкиль»» | 20 000 | 2024 |
| 12.4. | Строительство трех учебных (лабораторных) корпусов в летнем исполнении в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» | 30 000 | 2026 |
| 12.5. | Строительство трех спальных корпусов круглогодичного использования в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» на 40 мест | 120 000 | 2027 |
| 12.6. | Строительство здания досугового центра в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» | 80 000 | 2027 |
| 12.7. | Строительство уличного бассейна с навесом в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» | 30 000 | 2025 |
| 12.8. | Строительство пяти одноэтажных спальных корпусов на 24 места в детском оздоровительном лагере «Волна» | 100 000 | 2027 |
| 12.9. | Строительство многофункциональной спортивной площадки 40*20 метров с асфальтовым основанием с ограждением 2D в детском оздоровительном лагере «Волна» | 10 000 | 2027 |
| 12.10. | Реконструкция здания столовой в детском оздоровительном лагере «Орленок» | 58 000 | 2025 |
| 12.11. | Реконструкция здания столовой в детском оздоровительном лагере «Луч» | 6 000 | 2025 |
| 12.12. | Реконструкция здания клуба в детском оздоровительном лагере «Луч» | 23 000 | 2025 |
| 12.13. | Реконструкция здания плавательного бассейна в детском оздоровительном лагере «Березка» | 71 000 | 2027 |
| 12.14. | Строительство здания клуба в детском оздоровительном лагере «Строитель» | 120 000 | 2027 |
| 12.15. | Строительство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере «Мир» | 2 500 | 2027 |
| 12.16. | Строительство спортивной площадки в детском оздоровительном лагере «Живая вода» | 2 500 | 2027 |
| 12.17. | Реконструкция столовой в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» п. Светлополянск, Верхнекамский район | 16 000 | 2027 |
| 12.18. | Ремонт кровли 8-ми квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, на территории детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» | 937,59 | 2027 |
| 12.19. | Монтаж ограждения кровли здания в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 399,29 | 2027 |
| 12.20. | Строительство многофункциональной спортивной площадки 40*20 метров в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» п. Светлополянск, Верхнекамский район | 40 000 | 2027 |
| 12.21. | Строительство одного спального корпуса круглогодичного использования на 60 мест в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 28000 | 2027 |
| 12.22. | Строительство помещения для охраны в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 1900 | 2027 |
| 12.23. | Строительство многофункционального помещения для дополнительных занятий 150 кв.м. в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 4000 | 2027 |
| 12.24. | Реконструкция пожарного водоёма в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 2500 | 2027 |
| 12.25. | Строительство (реконструкция) лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием 3 км. в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» (п. Светлополянск, Верхнекамский район) | 30000 | 2027 |
| 12.26. | Строительство медицинского корпуса в детском оздоровительном лагере «Колокольчик» | 5000 | 2024 |
| 12.27. | Строительство одного спального корпуса круглогодичного использования на 60 мест в детском оздоровительном лагере «Колокольчик» | 50000 | 2025 |
| 12.28. | Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки 40*20 метров в детском оздоровительном лагере «Колокольчик» | 15000 | 2024 |
| 12.29. | Реконструкция наружной системы электроснабжения (замена трансформатора, замена кабельных линий) в детском оздоровительном лагере «Колокольчик» | 5000 | 2024 |
| 12.30. | Реконструкция 9 (девяти) спальных корпусов в детском оздоровительном лагере «Колокольчик» | 45000 | 2027 |

___________

Приложение № 3

к региональной адресной программе «Строительство» на 2023 – 2027 годы

Перечень

объектов, в которых необходимо проведение капитального ремонта

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий | Ориентировочная стоимость объекта, тыс. рублей | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты спорта |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта «Капитальный ремонт спортивного зала МКУ СДК «Стрижи-Спорт», расположенного по адресу: Кировская область, пгт Стрижи, ул. Комсомольская, 26» Адрес: Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 26 | 6340,8 | 2023 |
| 1.2. | Реализация проекта «Частичный капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек спортивного комплекса «Труд» Адрес: г. Слободской, ул. Советская, д. 98ф | 57100 | 2024 |
| 1.3. | Реализация проекта «Частичный капитальный ремонт совмещенной кровли в МКУ «Центр физкультуры и спорта с. Мухино Зуевского района Кировской области». Адрес: Зуевский район, с.Мухино, ул. Комсомольская, д. 2а | 3737 | 2024 |
| 1.4. | Реализация проекта «Капитальный ремонт здания МБУ СШ г. Орлов Орловского района Кировской области по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ст. Халтурина, 36» Адрес: Орловский район, г. Орлов, ул. Ст. Халтурина, д. 36 | 8000 | 2024 |
| 1.5. | Реализация проекта «Капитальный ремонт спортивного зала, ул. Первомайская, д. 23, п. Фаленки, Фаленского МО, Кировской области» Адрес: Фаленский муниципальный округ, пгт Фаленки, ул. Первомайская, д. 23 | 2900 | 2023 |
| 1.6. | Реализация проекта «Капитальный ремонт здания МБУ СШ Яранского района Кировской области по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, д. 65» | 27800 | 2023 |
| 1.7. | Реализация проекта «Капитальный ремонт фасада спортпавильона МБУ спортивная школа г. Вятские Поляны Кировской области» Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 149а | 5200 | 2023 |
| 1.8. | Реализация проекта «Частичный капитальный ремонт по объекту «Здание спорткомплекса «Россия», расположенное по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Гагарина, 6а. Административно-бытовое здание». Адрес: г. Киров, Нововятский район, ул. Гагарина, д. 6а | 22200 | 2024 |
| 2. | Объекты культуры |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт помещений МКОУ ДО «Детская школа искусств пгт Нагорска», пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 17 | 3390 | 2023 |
| 2.2. | Капитальный ремонт здания Плотбищенского сельского дома культуры - филиала МКУК Малмыжский районный центр культуры и досуга», Малмыжский район, п. Плотбище, ул. Центральная, д. 5 | 15400 | 2023 |
| 2.3. | Капитальный ремонт здания Павловского сельского Центра Досуга им. А.И. Мациевского МКУК «Пижанская централизованная клубная система», Пижанский муниципальный округ, д. Павлово, ул. Октябрьская, д.8 | 18190 | 2023 |
| 2.4. | Ремонт фасада здания учебного корпуса Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», г. Киров, ул. Спасская, д. 15 | 4800 | 2023 |
| 2.5. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония имени П.И. Чайковского» Киров, ул. Дерендяева, д. 46. («Александровский костел») | 129100 | 2025 |
| 2.6. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества», г. Киров, Октябрьский проспект, д. 38 | 55400 | 2024 |
| 2.7. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества», г. Киров, ул. Ленинградская, д. 1 | 76000 | 2024 |
| 2.8. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры», г. Киров, улица Пугачёва, д. 8 | 30000 | 2024 |
| 2.9. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина», г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 73 | 30000 | 2024 |
| 2.10. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина», г. Киров, ул. Спасская, д. 6 | 8900 | 2024 |
| 2.11. | Ремонт фасада здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В.Алабина», г. Киров, ул. Горького, д. 32 | 50000 | 2024 |

________________