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[bookmark: _GoBack]Аналитическая справка
о выполнении плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" за первое полугодие 2020 года

1. Общая характеристика
Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019    № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" (далее – Государственная программа).
Государственная программа реализуется в целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения энергетической эффективности        и развития системы газоснабжения области.
Основными задачами Государственной программы являются:
- создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности;
- повышение уровня газификации и использования природного газа.
Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Соисполнители Государственной программы: 
- региональная служба по тарифам Кировской области; 
- государственная жилищная инспекция Кировской области;
- министерство строительства Кировской области.

2. Результаты реализации Государственной программы, достигнутые в первом полугодии 2020 года
	В рамках Государственной программы реализуются: отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы»  и  три подпрограммы:
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»;
- «Газификация Кировской области». 
2.1. Исполнение отдельного мероприятия Государственной программы «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» производилось согласно утвержденного кассового плана. Мероприятие профинансировано на 84,11% к плановым назначениям в сумме 163230,95 тыс. рублей.
2.2. Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»  исполнена на 53,55% в сумме 1 112 758,99  тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета на 74,68% в сумме 783 268,99 тыс.  рублей;
- внебюджетных источников на 38,56% в сумме 329 490,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы реализуется семь отдельных мероприятий и региональный проект «Чистая вода».
2.2.1 В рамках отдельного мероприятия подпрограммы «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» осуществляется обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции Кировской области. 
Ожидаемый результат реализации мероприятия является: качественное и своевременное рассмотрение обращений в пределах компетенции инспекции, также проведение проверок по лицензионному контролю, жилищному надзору в установленные сроки.
На 2020 год прогнозные объемы расходов на отдельное мероприятие составляют 63 746,20 тыс. рублей. Инспекция финансируется только
из областного бюджета. Федеральные средства на обеспечение деятельности инспекции не привлекаются. Расходы за январь – июнь 2020 года составили 32 428,84 тыс. рублей, процент освоения средств областного бюджета – 50,9 %. 
За январь – июнь 2020 года инспекцией при рассмотрении поступивших обращений проведены 844 внеплановые проверки. Всего за январь – июнь 2020 года инспекцией проведено 1 197 внеплановых проверок, в том числе проверки исполнения предписания. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100 %  в общем количестве проверок.
За январь – июнь 2020 года инспекцией рассмотрено 4 487 письменных обращений, из них 3 245 – от физических лиц и 1 242 – от юридических лиц.
	2.2.2. В рамках отдельного мероприятия подпрограммы «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» осуществляется обеспечение деятельности Региональной службы по тарифам Кировской области. 
На 2020 год планируемый объем финансирования на осуществление отдельного мероприятия «Обеспечение  государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» составляет 29 023,4 тыс. рублей.                        За 1 полугодие 2020 года освоение средств службы составило  46,65% или 13538,57 тыс. рублей. Финансирование службы осуществляется только за счет средств областного бюджета.
За 1 полугодие 2020 года службой рассмотрены все поступившие заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов (цен) в регулируемых сферах, запланированные значения целевых показателей выполняются.
В соответствии с планом проверок РСТ Кировской области на 2020 год плановые проверки в 1 полугодии 2020 года не назначены и не проводились. В соответствии с абз. 14 пп. «а» п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году, приказом службы от 15.04.2020 № 48-од плановые проверки были исключены из плана проверок.
2.2.3. Отдельное мероприятие «Возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами» исполнено на 85,81%. При плановых назначениях  826 401,90 тыс.  рублей, финансирование составило  709 095,64 тыс.  рублей.
По результатам исполнения мероприятия в перечень  ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, включено 296 организаций, заключено 586 соглашений на предоставление субсидии, сформировано 34 сводных реестра на перечисление субсидии, осуществлено возмещение части недополученных доходов (в виде субсидий) 351 ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.2.4. Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» исполнено на 39,59%. При плановых назначениях   903 593,18 тыс. рублей, финансирование составило  357 695,94 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии. Обеспечена деятельность НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» По состоянию на 01.07.2020 заключены договоры на выполнение проектных работ по 827 многоквартирным домам, разработана проектно-сметная документация по 532 многоквартирным домам, по остальным многоквартирным домам работы будут завершены до 10.07.2020. Заключены договоры на ремонтные работы по 341 многоквартирному дому, по 61 – договор на стадии заключения, по 113 – размещен электронный аукцион на ремонтные работы, по 17 многоквартирным домам готовится к размещению аукционная документация. Выполнены работы по 98 многоквартирным домам.
2.2.5.  По отдельному мероприятию «Проведение социологического опроса  с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских округов и муниципальных районов Кировской области» финансирование не производилось. В рамках выполнения  отдельного мероприятия заключен государственный контракт № 14  от 21.05.2020 оказания услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами, проведение опроса и предоставление отчета планируется  до 01.08.2020.
2.2.6. По отдельному мероприятию «Создание альтернативного источника водоснабжения г. Кирова» финансирования не производилось.
В рамках выполнения данного отдельного мероприятия в единой информационной системе в сфере закупок 13.08.2019 размещены извещение о проведении закрытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области» (далее – закрытый конкурс) и документация закрытого конкурса. В соответствии с частью 2 статьи 85 и частью 13 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закрытый конкурс признан несостоявшимся, так как была подана одна заявка общества
с ограниченной ответственностью «Энергетические Системы
и Комплексы». Заявка соответствует требованиям конкурсной документации. Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области» (далее – муниципальный контракт) заключен 01.10.2019, срок его исполнения – 
до 31.07.2020.
Результатом выполнения работ по муниципальному контракту будет являться разработанная проектная и рабочая документация при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
По состоянию на 01.07.2020 обществом с ограниченной ответственностью «Энергетические Системы и Комплексы» (далее – проектная организация) выполнены работы по геологическими экологическим изысканиям, ведется подготовка к геодезическим изысканиям, завершены лабораторные исследования образцов почвы, поверхностных вод и грунтов.
Сотрудники проектной организации провели детальное инженерно-техническое обследование. Ведется работа по подготовке сводной информации по итогам обследования и комплексной программы обследования, также планируется провести камеральное обследование. Повторный выезд геодезистов и обследователей планируется в июле текущего года.
В 2019 году был исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области. Консервация объекта строительства. Прокачка скважин». Подрядчиком осуществлена прокачка 9 скважин, дебит каждой скважины подтвержден, проведены лабораторные исследования качества питьевой воды.
С целью завершения строительства вышеуказанного объекта разработан перечень мероприятий по продолжению реализации проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе» (далее – перечень). Выполнение перечня администрацией муниципального образования «Город Киров» находится на контроле Правительства Кировской области.
2.2.7. По отдельному мероприятию «Обеспечение подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» в первом полугодии 2020 года финансирование не производилось.
В рамках отдельного мероприятия планируется:
- осуществить привязку автоматизированной блочно-модульной газовой котельной (полного заводского изготовления) без постоянного присутствия обслуживающего персонала в микрорайоне «Сельхозтехника» города Вятские Поляны Кировской области.  Проектная документация по данному мероприятию проходит государственную экспертизу. Планируемый срок реализации мероприятия - до конца 2020 года
- произвести реконструкцию котельной на твердых видах топлива, расположенной в Рудничном городском поселении Верхнекамского района Кировской области. Разработано техническое задание для проведения конкурсных процедур на изготовление проектной документации.
2.2.8. На реализацию  регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» на 2020 год предусмотрено  средств в размере 187 394,40 тыс. рублей. В рамках регионального проекта по мероприятию  «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, начальный этап)», предусматривающему строительство нового источника водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района Кировской области осуществляется на основании дополнительного соглашения от 16.04.2020 № 069-09-2019-248/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 069-09-2019-248, заключенным между Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Кировской области, и муниципального контракта 
от 15.06.2020 № 0340200003320006214-1, заключенного между администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области и обществом с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж». 16.06.2020 подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 1661-р средства федерального бюджета, выделенные бюджету Кировской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год в размере 128,708 млн. рублей, в полном объеме перераспределены на 2021 год. Это позволит обеспечить реализацию в 2021 году мероприятий по строительству и модернизации объектов питьевого водоснабжения, проектная документация для которых разрабатывается в 2020 году с использованием средств областного бюджета и внебюджетных источников.
В настоящее время заключены муниципальные контракты 
на выполнение работ по разработке проектной документации, 
необходимой для реализации мероприятий «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны», «Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района», «Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова» и «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района». Завершить разработку проектной документации с обязательным прохождением государственной экспертизы планируется до ноября 2020 года.
Финансирование регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» не производилось.
2.3. Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» исполнена на 49,26% в сумме 99 213,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета на 46,95% в сумме 587,66 тыс. рублей;
- внебюджетных источников на 49,28% в сумме 98 625,64 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы реализуются  три отдельных мероприятия:
2.3.1 В рамках отдельного мероприятия «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением»                 в I полугодии 2020 года КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» оператору государственной информационной системы                          в области энергосбережения (Министерство экономического развития РФ)                      направлено 25 сводных отчетов о состоянии энергоэффективности в Кировской области, проведена экспертиза 90 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также проводится подготовка к проведению Межрегионального Форума "Эффективная энергетика и ресурсосбережение", Фестиваля "ВместеЯрче".
[bookmark: __DdeLink__1760_137715928]2.3.2. В рамках отдельного мероприятия «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе»  в I полугодии 2020 года обеспечены оптимизация технологических процессов и снижение потребления энергетический ресурсов:
в образовательных учреждениях г. В. Поляны проведен демонтаж существующих светильников и установка новых 815 новых светодиодных светильников;
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» введена в эксплуатацию паровая котельная на водороде, выполнена замена светильников ламп дневного света на светодиодные;
АО "АТП", АО "Гордормостстрой", ООО Гостиница "Вятка", ОАО «Городской Молочный завод» произведена замена светильников на светодиодные.
2.3.3. В рамках отдельного мероприятия «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» во 2 квартале 2020 года был проведен отбор проектов по энергосбережению. Была подана одна заявка. Комиссией по отбору проектов было принято решение об отказе в предоставлении целевого беспроцентного займа.
2.4. Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы «Газификация Кировской области» на 2020 год за счет всех источников финансирования составляет 231 100,51 тыс. рублей.
Освоение  средств по Подпрограмме за счет всех источников финансирования составило 81 610,08 тыс. рублей или 35,31% от установленного плана. В том числе за счет средств областного бюджета 71 770,08 тыс. рублей, что составляет 31,54% от плана, внебюджетных источников 9 840,0 тыс. рублей или 328% к плановым назначениям.
Средства местных бюджетов в первом полугодии не использовались.
В Подпрограмму входят четыре отдельных мероприятия:
2.4.1. В рамках отдельного мероприятия «Проектирование и строительство объектов газификации» в 1 полугодии 2020 года ведется строительство распределительных газопроводов. Также ведутся работы подрядными организациями по изготовлению схем газоснабжения и проектно-сметной документации.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятия 
на 2020 год за счет всех источников финансирования запланирован в объеме 197348,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 197282,10 тыс. рублей, средств местных бюджетов 66,71 тыс. рублей.
Освоение средств по мероприятию за счет всех источников финансирования произведено в объеме 59 358,76 тыс. рублей или 30,08% 
от установленного плана.
Средства областного бюджета использованы в объеме 
59 358,76  тыс. рублей, что составляет 30,09% от плана. 
Средства местных бюджетов не использовались.
Причина низкого освоения бюджета заключается в том, что оплата 
за проектно-изыскательские работы осуществляется только после получения положительного заключения государственной экспертизы, которое планируется получить в 4 квартале 2020 года.
2.4.2. В рамках отдельного мероприятия «Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области» проведены в соответствии 
с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию 
и строительству объектов газификации. Обеспечено заключение и контроль исполнения договоров подряда по выполнению работ, оказанию услуг 
по проектированию и строительству объектов газификации, проведение технического надзора за строительством объектов газификации, государственная регистрация прав собственности  на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществлена передача введенных в эксплуатацию объектов газификации в собственность муниципальных образований Кировской области. Заключены 
с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовые договоры о долевом участии указанных лиц 
в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятия 
на 2020 год составляет 30236,70 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета  30236,70 тыс. рублей.
Освоение средств по мероприятию составило 12411,32 тыс. рублей или 41,05%  от установленного плана.
2.4.3. В рамках отдельного мероприятия «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области» осуществляется строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 
в городе Кирово-Чепецке, ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 
2020 года.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятия 
на 2020 год составляет 3000 тыс. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников  - 3000 тыс. рублей.
Освоение средств по мероприятию составило 9840 тыс. рублей или 328% 
от установленного плана.
При внесении изменений в Государственную программу плановые значения будут откорректированы.
2.4.4. В рамках отдельного мероприятия «Налоговые расходы» освобождены организации от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятия на 2020 год составляет 515 тыс. рублей, в том числе за счет налогового расхода - консолидированного бюджета –515 тыс. рублей.
Информация по освоение средств по мероприятию будет сформирована в 2021 году.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Государственной программы в первом полугодии 2020 года

На реализацию Государственной программы в 2020 году предусмотрено 2 704 409,79  тыс. рублей, из них 147 477,2  тыс. рублей (5,45%) – средства федерального бюджета, 1 471 749,10  тыс. рублей (54,41%) – средства областного бюджета, 27 119,91 тыс. рублей (1,01%) – средства местных бюджетов, 515 тыс. рублей (0,02%) -  налоговый расход – консолидированный бюджет,  1 057 548,58 тыс. рублей (39,11%) – средства внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В 1 полугодии 2020 года фактические расходы на реализацию Государственной программы составили 1 456 813,32 тыс. рублей, что соответствует 53,87% запланированного объема, в том числе за счет средств  областного бюджета 1 018 857,68 тыс. рублей (69,23%), за счет внебюджетных источников 437 955,64 тыс. рублей (41,41%). За счет других источников финансирования Государственной  программы не производилось.




