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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2019 г. N 621-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2030 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 26.12.2020 N 701-П, от 16.12.2021 N 706-П, от 24.10.2022 N 566-П,
от 03.08.2023 N 418-П, от 09.09.2025 N 466-П)
	



В соответствии со статьями 6, 13.2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2030 годы (далее - Региональная программа) согласно приложению.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 19.12.2017 N 132-П "Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2017 - 2027 годы".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство охраны окружающей среды Кировской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН





Приложение

Утверждена
постановлением
Правительства Кировской области
от 6 декабря 2019 г. N 621-П

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 - 2030 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 26.12.2020 N 701-П, от 16.12.2021 N 706-П, от 24.10.2022 N 566-П,
от 03.08.2023 N 418-П, от 09.09.2025 N 466-П)
	



Паспорт региональной программы в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Кировской области на 2019 - 2030 годы

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 09.09.2025 N 466-П)

	Ответственный исполнитель Региональной программы
	министерство охраны окружающей среды Кировской области

	Соисполнители Региональной программы
	министерство строительства Кировской области;
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами;
органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;
юридические лица

	Участники Региональной программы
	министерство охраны окружающей среды Кировской области;
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области;
министерство лесного хозяйства Кировской области;
региональная служба по тарифам Кировской области

	Цель Региональной программы
	создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направленной на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду

	Задачи Региональной программы
	создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с твердыми коммунальными отходами;
ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде;
информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами

	Срок реализации Региональной программы
	2019 - 2030 годы

	Целевые показатели эффективности реализации Региональной программы
	доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;
доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;
доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области;
доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации;
доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий

	Ресурсное обеспечение Региональной программы
	общий объем финансирования - 11996,26 млн. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 2155,8 млн. рублей;
средства областного бюджета - 699,0 млн. рублей;
средства инфраструктурного бюджетного кредита - 2283,5 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 1238,25 млн. рублей;
средства внебюджетных источников - 5619,48 млн. рублей

	Результаты Региональной программы
	количество введенных в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке, утилизации и (или) обезвреживанию твердых коммунальных отходов, а также объектов размещения твердых коммунальных отходов;
введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выведенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов;
введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов;
введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов;
количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами



1. Общая характеристика сферы реализации Региональной
программы, в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития

Образование и накопление отходов производства и потребления являются наиболее острыми из проблем в сфере охраны окружающей среды. Статистические данные за 2018 год показали, что на территории Кировской области образовалось 0,87 млн. тонн отходов, из них обработано 0,03 млн. тонн отходов, утилизировано 0,69 млн. тонн отходов, обезврежено 0,01 млн. тонн отходов, размещено 0,46 млн. тонн отходов. Отходы I и II классов опасности с целью их обезвреживания или утилизации в полном объеме поступают специальным организациям. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) на 01.01.2019 на территории региона не используются и не обезвреживаются.
В Кировской области имеется достаточное количество мощностей по переработке отходов I - III классов опасности, мощности по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО отсутствуют.
На основании пункта 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ) захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается, поэтому требуется создание систем сбора (обработки) ТКО. Кроме того, в муниципальных образованиях Кировской области с численностью населения более 100 тыс. человек требуется создание инфраструктуры для приема раздельно накопленных ТКО. Деятельность по переработке отсортированных отходов на территории Кировской области практически не развита. Имеются маломощные предприятия по переработке пластика в гранулы, но в основном все отсортированные отходы направляются на переработку в другие регионы.
По состоянию на 01.01.2019 согласно государственному реестру объектов размещения отходов на территории Кировской области зарегистрирован 51 объект размещения отходов, из них 27 объектов размещения твердых коммунальных отходов, 2 объекта размещения промышленных отходов, 22 объекта хранения отходов II - V классов опасности. С целью соблюдения требований статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ возникла необходимость дозагрузки существующих полигонов ТКО дополнительными объемами отходов, которые раньше вывозились на свалки. Для обеспечения планового перехода на новую систему обращения с отходами к 2030 году необходимо построить 4 новых межмуниципальных полигона по размещению отходов. Непринятие мер по созданию на территории региона новых объектов размещения отходов приведет к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
В Кировской области в 2012 году проинвентаризировано 593 объекта размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов (полигоны и свалки ТБО), из них 27 объектов рекомендовано к дальнейшей эксплуатации (полигоны ТБО), остальные объекты разделены на две категории: объекты, подлежащие ликвидации, и объекты, подлежащие рекультивации.
Действующие полигоны ТБО, на которых в настоящее время осуществляется размещение отходов, начиная с 2019 года будут постепенно выводиться из эксплуатации. К 2024 году закроется 19 объектов размещения ТБО в связи с исчерпанием их мощности.
На территории Кировской области в 2024 году проведен анализ обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов и контейнерами (бункерами), используемыми для накопления ТКО. По состоянию на 31.12.2024 потребность в создании мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципальных образований Кировской области составляет 2049 мест (площадок) накопления ТКО.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Также существует необходимость замены неудовлетворительного контейнерного парка. Потребность в приобретении контейнеров (бункеров), используемых для накопления ТКО, составляет 4029 контейнеров (бункеров).
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
В рамках Региональной программы также планируются мероприятия по раздельному сбору отходов и ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде в виде свалок ТКО.
На территории Кировской области в сфере обращения с отходами производства и потребления существует ряд проблем:
отсутствие инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. В состав ТКО входят фракции, которые могут направляться на переработку;
недостаток мощностей по захоронению ТКО;
неэффективность системы накопления и вывоза ТКО на территориях ряда муниципальных образований региона вследствие отсутствия предприятий по оказанию соответствующих услуг и (или) значительного износа технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;
низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с отходами в связи с недостаточной информированностью о необходимости раздельного сбора компонентов коммунальных отходов;
отсутствие системы раздельного сбора ценных компонентов коммунальных отходов (в том числе отходов от использования товаров) и их переработки, что приводит к сокращению срока эксплуатации полигонов, увеличению объема отходов, поступающих на захоронение, потере ценных вторичных материальных ресурсов и загрязнению окружающей среды;
отсутствие системы сбора (приема) наиболее опасных для окружающей среды и человека ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств) на территории Кировской области;
наличие большого количества свалок коммунальных отходов, в том числе 7 свалок в границах городов, и их функционирование в прошлом с нарушениями природоохранного законодательства.
С целью организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, образующихся на территории Кировской области, распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 N 20 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области" утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области (далее - территориальная схема). В 2018 году в состав территориальной схемы включена электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области (далее - электронная модель территориальной схемы). В соответствии с электронной моделью территориальной схемы наиболее перспективными для Кировской области являются такие направления деятельности, как строительство объектов по обработке и захоронению ТКО, создание экотехнопарка с объектами по сортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе ТКО. Информация, представленная в территориальной схеме и электронной модели территориальной схемы, ежегодно актуализируется.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
В случае непринятия соответствующих мер может произойти дестабилизация экологической обстановки в регионе. Экологическая ситуация в связи с неэффективным обращением с отходами будет обостряться, произойдет рост негативного воздействия отходов на природные комплексы, что повлечет за собой ухудшение состояния окружающей среды и возрастание социальной напряженности среди жителей Кировской области.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Региональной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации Региональной программы,
сроки реализации Региональной программы

Приоритеты государственной политики в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, сформированы на основе положений:
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ;
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 N 2290 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности";
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2021 N 706-П)
постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2023 N 1390 "О порядке определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, внесении изменений в Правила направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации";
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012;
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года";
Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 N 84-р;
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды";
Закона Кировской области от 06.06.2007 N 131-ЗО "Об отходах производства и потребления в Кировской области".
Целью Региональной программы является создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направленной на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде;
информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами.
Целевыми показателями эффективности реализации Региональной программы являются:
количество построенных и (или) введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами;
доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П;
доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.08.2023 N 418-П)
абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П;
введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий;
количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами.
Сведения о целевых показателях и результатах региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области представлены в приложении N 1.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области приведена в приложении N 2.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Срок реализации Региональной программы: 2019 - 2030 годы.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)

3. Обобщенная характеристика мероприятий
Региональной программы

3.1. В рамках решения задачи "Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" в Кировской области планируется реализация следующих мероприятий:
создание мест (площадок) накопления ТКО;
приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.08.2023 N 418-П)
расширение и обновление мусоровозного парка;
создание условий для осуществления раздельного накопления ТКО, в том числе отходов, требующих специального обращения, и отходов от использования товаров;
мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с ТКО;
определение нормативов накопления ТКО на территории Кировской области с разбором по морфологическому составу;
осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схем потоков ТКО.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
3.2. В рамках решения задачи "Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с твердыми коммунальными отходами" на территории Кировской области планируется реализация мероприятий по строительству:
объектов размещения ТКО;
объектов обработки ТКО;
объектов утилизации ТКО;
объектов обезвреживания ТКО.
Перечень перспективных объектов обращения с ТКО, строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены мероприятиями в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, включая мероприятия по приобретению мобильных установок на территории Кировской области, представлен в приложении N 2-1.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области с подтвержденными источниками финансирования представлен в приложении N 2-2.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
3.3. В рамках решения задачи "Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде" планируется реализация следующих мероприятий:
рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации;
ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства;
ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области;
проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.08.2023 N 418-П)
осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в том числе ТКО;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов.
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
3.4. В рамках решения задачи "Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами" планируется реализация следующих мероприятий:
организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами;
организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО;
модернизация автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов".
3.5. Перечень мероприятий Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области представлен в приложении N 3.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)

4. Ресурсное обеспечение Региональной программы

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 24.10.2022 N 566-П)

Общий объем финансирования Региональной программы составит 11996,26 млн. рублей, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
средства федерального бюджета - 2155,8 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
средства областного бюджета - 699,0 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
средства инфраструктурного бюджетного кредита - 2283,5 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
средства местных бюджетов - 1238,25 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
средства внебюджетных источников - 5619,48 млн. рублей.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
    Определение     объемов     финансирования    Региональной    программы
осуществлялось   исходя   из  стоимости  работ  по  рекультивации  объектов
размещения  отходов,  в  том числе ТКО, и ликвидации (рекультивации) свалок
ТБО,   прогнозной  стоимости  строительства  объектов  размещения  отходов,
обработки   и  мусоропереработки  отходов  (утилизации  и  обезвреживания),
сложившейся  стоимости  работ  по разработке проектно-сметной документации.
Рекультивация  объектов  размещения  отходов, в том числе ТКО, и ликвидация
(рекультивация)   свалок   ТБО   на   территории  Кировской  области  будет
осуществляться  за счет средств областного и местного бюджетов, поступивших
от  экологических  платежей,  в соответствии с постановлением Правительства
Российской   Федерации   от   02.08.2022  N  1370  "О  порядке разработки и
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согласования  плана  мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16 , пункте 1
          1                     2
статьи  75  и пункте 1 статьи 78  Федерального закона "Об охране окружающей
среды",  субъекта  Российской Федерации" (далее - средства от экологических
платежей).  В  случае нехватки средств экологических платежей рекультивация
объектов  размещения отходов, в том числе ТКО, и ликвидация (рекультивация)
свалок ТБО на территории Кировской области будет осуществляться при наличии
в  областном  бюджете источников финансирования, в том числе при финансовой
поддержке за счет средств федерального бюджета.
Реализация мероприятия Региональной программы осуществляется в рамках регионального проекта "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду", регионального проекта "Экономика замкнутого цикла (Кировская область)" государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 N 666-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Средства инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта предоставляются областному бюджету в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов".
Объем ежегодных расходов на финансовое обеспечение мероприятий Региональной программы устанавливается вышеуказанными государственными программами.
Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям о предоставлении субсидии, заключаемым с муниципальными образованиями Кировской области.
Внебюджетными источниками финансирования Региональной программы являются средства регионального оператора по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) и юридических лиц.
Ресурсное обеспечение Региональной программы представлено в перечне мероприятий Региональной программы согласно приложению N 3.

5. Анализ рисков реализации Региональной программы
и описание мер управления рисками

В ходе реализации Региональной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

	N п/п
	Наименование группы рисков, негативный фактор
	Способ минимизации рисков

	1.
	Нормативно-правовые риски
	

	1.1.
	Нарушение сроков принятия нормативных правовых актов, ужесточение экологических стандартов и требований, изменение законодательства в области обращения с отходами
	своевременное принятие управленческих решений, приведение положений нормативных правовых актов Кировской области в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере обращения с отходами

	1.2.
	Недостаточное финансирование мероприятий в области обращения с отходами за счет средств федерального и областного бюджетов
	привлечение средств федерального бюджета

	1.3.
	Отсутствие внебюджетных средств (средств инвесторов)
	своевременный контроль хода выполнения Региональной программы и совершенствование механизма ее реализации за счет усиления государственного экологического надзора за выполнением хозяйствующими субъектами планов мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в случае необходимости корректировка (актуализация) мероприятий Региональной программы

	1.4.
	Ограниченность финансовых средств местных бюджетов на мероприятия по обращению с отходами и, как следствие, неэффективное исполнение органами местного самоуправления полномочий в области обращения с отходами
	дифференциация условий софинансирования муниципальных проектов и мероприятий в области обращения с отходами с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области

	2.
	Организационные риски
	

	
	Некомпетентные действия лиц, ответственных за выполнение мероприятий Региональной программы, неготовность населения к активному участию в мероприятиях в области обращения с отходами
	проведение мероприятий по обеспечению доступа населения к информации в сфере обращения с отходами, координация деятельности лиц, ответственных за выполнение мероприятий Региональной программы



6. Участие муниципальных образований Кировской области
в реализации Региональной программы

В рамках Региональной программы предоставляются субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование мероприятий:
по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П)
по рекультивации свалок ТБО на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
по разработке (корректировке) проектной документации на рекультивацию свалок бытовых отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.10.2022 N 566-П)
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
по разработке проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе ТКО;
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П)
по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе ТКО.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 26.12.2020 N 701-П)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечивают утверждение муниципальных программ, предусматривающих соответствующие мероприятия и объемы их финансирования.
Отраслевые исполнительные органы Кировской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, заключают с муниципальными образованиями Кировской области соглашения о предоставлении субсидий.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
Вопросы местного значения в сфере природопользования и охраны окружающей среды определены следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ;
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов представлен в перечне мероприятий Региональной программы согласно приложению N 3.

7. Участие регионального оператора в реализации
Региональной программы

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 03.08.2023 N 418-П)

Региональный оператор обеспечивает проведение и финансирование мероприятий по расширению и обновлению мусоровозного парка, а также по приобретению и содержанию (ремонту) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО.
Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, региональный оператор представляет в министерство охраны окружающей среды Кировской области сведения о фактическом выполнении мероприятий, в том числе с указанием объема их финансирования.
Кроме того, региональный оператор в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и Кировской области, представляет в министерство охраны окружающей среды Кировской области:
отчетность об объемах и (или) массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, хранение и (или) захоронение (согласно распоряжению министерства охраны окружающей среды Кировской области от 18.11.2022 N 31 "Об утверждении Порядка и форм предоставления региональным оператором отчетности об объемах и (или) массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, хранение и (или) захоронение");
отчетность о реализации территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области.
Операторы по обращению с отходами в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и Кировской области, представляют в министерство охраны окружающей среды Кировской области:
отчетность о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (согласно распоряжению министерства охраны окружающей среды Кировской области от 16.11.2022 N 29 "Об утверждении порядка и формы представления отчетности о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами");
информацию (отчеты), необходимую (необходимые) для разработки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно запросам, письменным требованиям публично-правовой компании "Российский экологический оператор" путем размещения информации через раздел "Личный кабинет" на сайте https://id.reo.ru в блоке "Региональные операторы".
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	N п/п
	Наименование показателя, результата
	Единица измерения
	Базовое значение
	2019 год (факт)
	2020 год (факт)
	2021 год (факт)
	2022 год (факт)
	2023 год (факт)
	2024 год (факт)
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Показатели
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	100
	2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	99,6
	99,1
	68,2

	1.2.
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	0
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,3
	8,7
	100

	1.3.
	Доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области
	процентов
	100
	2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации
	процентов
	30
	2018
	36
	51
	56
	63
	72
	77
	81
	85
	88
	90
	92
	100

	1.5.
	Доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий
	процентов
	0
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	2,8
	4,55
	29,74
	53,87
	84,76
	84,76
	84,76

	2.
	Результаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Количество построенных и (или) введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами
	единиц
	-
	2018
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	3
	5
	5
	5

	2.2.
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, нарастающий итог
	млн. тонн
	-
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06

	2.3.
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, нарастающий итог
	млн. тонн
	-
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,245
	0,245

	2.4.
	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, нарастающий итог
	млн. тонн
	-
	2018
	-
	-
	-
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0313
	0,0313

	2.5.
	Количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами
	единиц
	65
	2018
	-
	89
	267
	146
	93
	117
	85
	85
	85
	85
	85
	85
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Приложение N 2
к Региональной программе

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
	



	N п/п
	Наименование региональной программы, целевого показателя
	Методика расчета значения целевого показателя, источник получения информации

	
	Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2030 годы
	

	1.
	Количество построенных и (или) введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами
	показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства строительства Кировской области и министерства охраны окружающей среды Кировской области

	2.
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	показатель рассчитывается по следующей формуле:

З = (Мз + Мн.з.) / (Мобр + Мперед) x 100%,
где:
З - доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %;
Мз - количество твердых коммунальных отходов, захороненных в течение отчетного года на эксплуатируемых объектах размещения твердых коммунальных отходов региональным оператором, юридическими лицами с собственными объектами размещения твердых коммунальных отходов, оператором, не передающим отходы после обработки твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонн;
Мн.з. - количество твердых коммунальных отходов, переданных региональным оператором, оператором, не передающим отходы после обработки твердых коммунальных отходов региональному оператору, в течение отчетного года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для захоронения, тонн;
Мобр - количество твердых коммунальных отходов, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения твердых коммунальных отходов, тонн;
Мперед - количество твердых коммунальных отходов, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации за отчетный год, тонн.
Показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	3.
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	показатель рассчитывается по следующей формуле:

О = (Мо + Мн.о.) / (Мобр + Мперед) x 100%,
где:
О - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %;
Мо - количество обработанных (отсортированных) твердых коммунальных отходов на объектах обработки, принадлежащих региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора), за отчетный год, тонн;
Мн.о. - количество твердых коммунальных отходов, переданных региональным оператором, оператором (в случае отсутствия регионального оператора) другим операторам для обработки (сортировки), за отчетный год, тонн;
Мобр - количество твердых коммунальных отходов, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения твердых коммунальных отходов, за отчетный год, тонн;
Мперед - количество твердых коммунальных отходов, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации, за отчетный год, тонн.
Показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	4.
	Доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области
	показатель рассчитывается по следующей формуле:

Д = (H / Vo) x 100%,
где:
Д - доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области, %;
H - количество разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области на конец отчетного года. H = 1, если электронная модель разработана, H = 0 в противном случае.
Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области считается разработанной, если она соответствует требованиям, установленным Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 N 775 "О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления";
Vo - общее количество электронных моделей территориальных схем обращения с отходами на территории субъектов Российской Федерации, которые должны быть разработаны во всех субъектах Российской Федерации (Vo = 85 в соответствии с числом субъектов Российской Федерации), единиц.
Показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	5.
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов
	показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	6.
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов
	показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	7.
	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов
	показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	8.
	Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации
	показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дсв = Ксвлр / Ксвплр x 100%,
где:
Дсв - доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации, %;
Ксвлр - общее количество ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов, в том числе за отчетный период (единиц) по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;
Ксвплр - количество бытовых (коммунальных) отходов, проинвентаризированных в 2012 году и подлежащих ликвидации (единиц) по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.
Показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	9.
	Доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий
	показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дзлв = Sлнв / Sобщз x 100%,
где:
Дзлв - доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий, %;
Sлнв - общая площадь земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, гектаров;
Sобщз - общая площадь земель, требующих проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на начало реализации Региональной программы, гектаров.
Показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области

	10.
	Количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами
	показатель определяется по данным ведомственной отчетности министерства охраны окружающей среды Кировской области







Приложение N 2-1
к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО, СТРОИТЕЛЬСТВО
И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯМИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТКО,
ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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	N п/п
	Муниципальное образование (местоположение объекта)
	Наименование объекта
	Планируемый вид деятельности
	Форма реализации проекта
	Годовая мощность, тыс. тонн в год
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Планируемая (предельная) стоимость работ, млн. рублей
	Объем финансирования, млн. рублей

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	иные внебюджетные средства

	1.
	Слободской район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"
	обработка, утилизация
	строительство
	200 - мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,
60 - мощность объекта утилизации твердых коммунальных отходов
	2026
	2 283,5
	2 309,4
	2 283,5
	25,9
	0,0
	0,0

	2.
	Слободской район
	"Объект размещения отходов "Центральный"
	размещение
	проектирование, строительство
	120
	2029
	462,5
	462,5
	0,0
	28,0
	0,0
	434,5

	3.
	Слободской район
	"Введение линии производства RDF-топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"
	утилизация
	проектирование, строительство
	30
	2029
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	4.
	Вятскополянский район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области"
	обработка, размещение
	строительство
	20 - мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,
16,8 - мощность объекта размещения твердых коммунальных отходов
	2027
	1 139,19 <*>
	1 139,19 <*>
	655,03 <*>
	23,07 <*>
	0,0
	477,54

	5.
	Яранский район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области"
	обработка, размещение
	строительство
	20 - мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,
16,8 - мощность объекта размещения твердых коммунальных отходов
	2028
	1 207,51
	1 207,51 <*>
	673,45 <*>
	23,25 <*>
	0,0
	527,26

	6.
	Шабалинский район
	"Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе Кировской области"
	обработка
	строительство
	15
	2027
	731,11 <*>
	731,11 <*>
	396,0 <*>
	18,48 <*>
	0,0
	316,63

	7.
	Лузский муниципальный округ
	"Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе"
	обработка
	строительство
	10
	2027
	776,55 <*>
	776,55 <*>
	431,32 <*>
	19,34 <*>
	0,0
	340,87

	8.
	Омутнинский район
	"Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе Кировской области"
	обработка
	проектирование, строительство
	15
	2029
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	9.
	Зуевский район
	"Мусоросортировочная станция в Зуевском районе Кировской области"
	обработка
	проектирование, строительство
	15
	2029
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	10.
	Нолинский район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области"
	обработка, размещение, утилизация
	проектирование, строительство
	20 - мощность объекта обработки твердых коммунальных отходов,
20 - мощность объекта утилизации твердых коммунальных отходов,
19,9 - мощность объекта размещения твердых коммунальных отходов
	2029
	1 100,0
	1 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 100,0

	11.
	Лузский муниципальный округ
	"Инсинератор г. Луза Кировской области"
	обезвреживание
	проектирование, строительство
	10
	2029
	92,0
	92,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,0



--------------------------------
<*> В случае если средства предусмотрены в федеральном и областном бюджетах.





Приложение N 2-2
к Региональной программе

ПРОГНОЗ
ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
	



	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Региональный оператор
	Эксплуатирующая организация
	Размер тарифа на объекте в составе единого тарифа регионального оператора реализации мероприятий
	Прогнозный размер тарифа на объекте в составе единого тарифа регионального оператора после реализации мероприятия
	Существующий платеж по коммунальной услуге по обращению с ТКО для 1 человека
	Прогнозный платеж по коммунальной услуге по обращению с ТКО для 1 человека
	Прогнозная разница платежа по коммунальной услуге по обращению с ТКО для 1 человека
	Источник компенсации разницы по коммунальной услуге по обращению с ТКО <*>

	
	
	
	
	ИНН
	Наименование
	рублей на м3 (рублей на тонну)
	рублей на м3 (рублей на тонну)
	рублей в месяц
	рублей в месяц
	%
	

	1.
	Слободской район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"
	Акционерное общество "Куприт" (далее - АО "Куприт"
	4346049110
	АО "Куприт"
	-
	2 862,48
	137,36/5,88
	217,93/9,33 <**>
	58,65
	областной бюджет

	2.
	Лузский район
	"Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе Кировской области"
	АО "Куприт"
	4346049110
	АО "Куприт"
	-
	61 475,13
	137,36/5,88
	247,76/10,61 <***>
	80,37
	областной бюджет

	3.
	Шабалинский район
	"Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе Кировской области"
	АО "Куприт"
	4345502070
	Акционерное общество "Вятавтодор"
	5 769,05
	24 575,69
	137,36/5,88
	247,76/10,61 <***>
	80,37
	областной бюджет

	4.
	Вятскополянский район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области"
	АО "Куприт"
	4307010084
	общество с ограниченной ответственностью "Экотех"
	635,70
	13 793,53
	137,36/5,88
	247,76/10,61 <***>
	80,37
	областной бюджет

	5.
	Яранский район
	"Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области"
	АО "Куприт"
	4339008240
	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
	2 284,46
	14 123,32
	137,36/5,88
	268,23/11,49 <****>
	95,27
	областной бюджет



--------------------------------
<*> В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на компенсацию организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере коммунальных услуг.
<**> Прогнозный платеж по коммунальной услуге по обращению с ТКО с 1 июля 2027 года.
<***> Прогнозный платеж по коммунальной услуге по обращению с ТКО с 1 июля 2028 года.
<****> Прогнозный платеж по коммунальной услуге по обращению с ТКО с 1 июля 2029 года.





Приложение N 3
к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.09.2025 N 466-П)
	



	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок выполнения (годы)
	Объем финансирования мероприятия, млн. рублей
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия, включая экономический эффект от его реализации

	
	
	
	
	Всего
	В том числе:
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, млн. рублей

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	иные внебюджетные источники
	
	

	1.
	Задача "Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	389,87
	0,0
	267,32
	122,55
	0,0
	обеспечение муниципальных образований Кировской области местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	1.2.
	Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов
	региональный оператор Акционерное общество "Куприт" (далее - АО "Куприт") <*>
	2019 - 2028
	323,22
	0,0
	0,0
	0,0
	323,22
	
	

	1.3.
	Расширение и обновление мусоровозного парка
	АО "Куприт" <*>
	2019 - 2028
	757,17
	0,0
	0,0
	0,0
	757,17
	обеспечение транспортирования отходов в муниципальных образованиях Кировской области в соответствии с требованиями законодательства
	

	1.4.
	Создание условий для осуществления раздельного накопления твердых коммунальных отходов, в том числе отходов, требующих специального обращения, и отходов от использования товаров
	АО "Куприт" <*>
	2019 - 2028
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	1.4.1.
	Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения
	АО "Куприт" <*>
	2019 - 2028
	x
	x
	x
	x
	x
	обеспечение сбора отходов от использования товаров с последующей передачей таких отходов на переработку в соответствии с требованиями законодательства
	

	1.4.2.
	Создание пунктов приема вторичного сырья и отходов от населения
	АО "Куприт" <*>
	2019 - 2028
	x
	x
	x
	x
	x
	обеспечение сбора вторичного сырья и отходов от населения
	

	1.5.
	Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	региональная служба по тарифам Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	представление регулируемой или нерегулируемой организацией отчетности о реализации мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	

	1.6.
	Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области с разбором по морфологическому составу
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	25,05
	0,0
	25,05
	0,0
	0,0
	установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов
	

	1.7.
	Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопления твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схемы потоков твердых коммунальных отходов
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	предоставление сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, недопущение нарушений схемы потоков твердых коммунальных отходов
	

	2.
	Задача "Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с твердыми коммунальными отходами"
	
	2019 - 2030
	9 118,24 <**>
	2 155,8 <**>
(2283,5 - инфраструктурный бюджетный кредит)
	139,84 <**>
	0,018
	4 539,09
	
	

	2.1.
	Проектирование и строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2020 - 2023
	150,29
	0,0
	0,0
	0,0
	150,29
	
	

	2.1.1.
	Передача акционерному обществу "Вятские автомобильные дороги" проектно-сметной документации на строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2022 - 2023
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3,9
	
	

	2.1.2.
	Строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2021 - 2023
	146,39
	0,0
	0,0
	0,0
	146,39
	обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.2.
	Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2029
	2 309,4
	2 283,5 (инфраструктурный бюджетный кредит)
	25,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	Проектирование и строительство мусоросортировочного завода и объекта утилизации твердых коммунальных отходов в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
	министерство строительства Кировской области
	2023 - 2026
	2 309,4
	2 283,5 (инфраструктурный бюджетный кредит)
	25,9
	0,0
	0,0
	обеспечение обработки и утилизации отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.3.
	Объект размещения отходов "Центральный"
	министерство строительства Кировской области
	2025 - 2029
	462,5
	0,0
	28,0
	0,0
	434,5
	
	

	2.3.1.
	Проектирование объекта размещения отходов "Центральный"
	министерство строительства Кировской области
	2025 - 2027
	28,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.2.
	Строительство объекта размещения отходов "Центральный"
	министерство строительства Кировской области
	2027 - 2029
	434,5
	0,0
	0,0
	0,0
	434,5
	обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.4.
	Введение линии производства RDF-топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2028 - 2029
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	
	

	2.4.1.
	Разработка проектной документации "Строительство линии производства RDF-топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2028
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,0
	
	

	2.4.2.
	Строительство линии производства RDF-топлива в составе комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2029
	87,0
	0,0
	0,0
	0,0
	87,0
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.5.
	Разработка проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
	министерство строительства Кировской области
	2025 - 2026
	1,818
	0,0
	1,8
	0,018
	0,0
	
	

	2.6.
	Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2027
	1 155,64 <**>
	655,03 <**>
	23,07 <**>
	0,0
	477,54
	
	

	2.6.1.
	Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2025
	16,45
	0,0
	16,45
	0,0
	0,0
	
	

	2.6.2.
	Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2026 - 2027
	1 139,19 <**>
	655,03 <**>
	6,62 <**>
	0,0
	477,54
	обеспечение обработки и размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.7.
	Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2028
	1 223,96 <**>
	673,45 <**>
	23,25 <**>
	0,0
	527,26
	
	

	2.7.1.
	Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2025
	16,45
	0,0
	16,45
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.2.
	Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2026 - 2028
	1 207,51 <**>
	673,45 <**>
	6,8 <**>
	0,0
	527,26
	обеспечение обработки и размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.8.
	Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство строительства Кировской области
	2024 - 2027
	731,11 <**>
	396,0 <**>
	18,48 <**>
	0,0
	316,63
	
	

	2.8.1.
	Проектирование мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство строительства Кировской области
	2023 - 2024
	14,48
	0,0
	14,48
	0,0
	0,0
	
	

	2.8.2.
	Строительство мусоросортировочной станции в Шабалинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство строительства Кировской области
	2026 - 2027
	716,63 <**>
	396,0 <**>
	4,0 <**>
	0,0
	316,63
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.9.
	Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2027
	791,53 <**>
	431,32 <**>
	19,34 <**>
	0,0
	340,87
	
	

	2.9.1.
	Проектирование мусоросортировочной станции в Лузском муниципальном округе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2023 - 2024
	14,98
	0,0
	14,98
	0,0
	0,0
	
	

	2.9.2.
	Строительство мусоросортировочной станции в Лузском муниципальном округе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2026 - 2027
	776,55 <**>
	431,32 <**>
	4,36 <**>
	0,0
	340,87
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.10.
	Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2029
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	
	

	2.10.1.
	Проектирование мусоросортировочной станции в Омутнинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2028
	18,71
	0,0
	0,0
	0,0
	18,71
	
	

	2.10.2.
	Строительство мусоросортировочной станции в Омутнинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2028 - 2029
	481,29
	0,0
	0,0
	0,0
	481,29
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.11.
	Мусоросортировочная станция в Зуевском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2029
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	
	

	2.11.1.
	Проектирование мусоросортировочной станции в Зуевском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2028
	18,71
	0,0
	0,0
	0,0
	18,71
	
	

	2.11.2.
	Строительство мусоросортировочной станции в Зуевском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2028 - 2029
	481,29
	0,0
	0,0
	0,0
	481,29
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.12.
	Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2028 - 2029
	1 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 100,0
	
	

	2.12.1.
	Проектирование комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2028
	54,31
	0,0
	0,0
	0,0
	54,31
	
	

	2.12.2.
	Строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нолинском районе Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2028 - 2029
	1 045,69
	0,0
	0,0
	0,0
	1 045,69
	обеспечение обработки, размещения и утилизации отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	2.13.
	Проектирование и строительство инсинератора г. Луза Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2029
	92,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,0
	
	

	2.13.1.
	Проектирование инсинератора г. Луза Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2027 - 2028
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	
	

	2.13.2.
	Строительство инсинератора г. Луза Кировской области
	министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
	2028 - 2029
	82,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,0
	обеспечение обработки отходов в соответствии с требованиями законодательства
	

	3.
	Задача "Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и свалок твердых бытовых отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	845,87
	0,0
	91,56
	754,31
	0,0
	
	

	3.1.1.
	Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2024
	x
	x
	x
	x
	x
	направление заявок о включении выявленных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	

	3.1.2.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в пгт Верхошижемье Верхошижемского района (Кировская область)"
	администрация Верхошижемского района Кировской области <*>
	2025
	5,26
	0,0
	5,0
	0,26
	0,0
	
	

	3.1.3.
	Выполнение работ по "Рекультивации несанкционированной свалки на открытой местности в пгт Верхошижемье Верхошижемского района (Кировская область)"
	администрация Верхошижемского района Кировской области <*>
	2026 - 2027
	43,03
	0,0
	42,6
	0,43
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.4.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, Арбажский муниципальный округ, пгт Арбаж, Кировская область"
	администрация Арбажского муниципального округа Кировской области <*>
	2025
	4,2
	0,0
	4,0
	0,2
	0,0
	
	

	3.1.5.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, Арбажский муниципальный округ, пгт Арбаж, Кировская область"
	администрация Арбажского муниципального округа Кировской области <*>
	2027
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.6.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в 1,3 км южнее г. Зуевка, Зуевский район (Кировская область)"
	администрация Зуевского района Кировской области <*>
	2025
	5,5
	0,0
	5,2
	0,3
	0,0
	
	

	3.1.7.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в 1,3 км южнее г. Зуевка, Зуевский район (Кировская область)"
	администрация Зуевского района Кировской области <*>
	2028
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.8.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов для пгт Лебяжье (Кировская область)"
	администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области <*>
	2024 - 2025
	5,26
	0,0
	5,0
	0,26
	0,0
	
	

	3.1.9.
	Выполнение работ по "Рекультивации полигона твердых отходов для пгт Лебяжье (Кировская область)"
	администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области <*>
	2026 - 2027
	26,12
	0,0
	25,86
	0,26
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.10.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, пгт Свеча, Свечинский муниципальный округ (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:29:320434:285)"
	администрация Свечинского муниципального округа Кировской области <*>
	2025
	4,1
	0,0
	3,9
	0,2
	0,0
	
	

	3.1.11.
	Выполнение работ по "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Свечинском муниципальном округе Кировской области"
	администрация Свечинского муниципального округа Кировской области) <*>
	2028
	83,7
	0,0
	0,0
	83,7
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.12.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Пижанский муниципальный округ, пгт Пижанка (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:26:331601:351)"
	администрация Пижанского муниципального округа Кировской области <*>
	2027 - 2029
	6,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	
	

	3.1.13.
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Пижанском муниципальном округе Кировской области
	администрация Пижанского муниципального округа Кировской области <*>
	2029 - 2030
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.14.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в д. Пасегово, Белохолуницкий район (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:03:350501)"
	администрация Белохолуницкого района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	
	

	3.1.15.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности в д. Пасегово, Белохолуницкий район (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:03:350501)"
	администрация Белохолуницкого района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.16.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Зимник Кильмезского района (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:11:371004:278)"
	администрация Кильмезского района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	8,5
	0,0
	0,0
	8,5
	0,0
	
	

	3.1.17.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Зимник Кильмезского района (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:11:371004:278)"
	администрация Кильмезского района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.18.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация полигона ТБО, Куменское городское поселение, Куменский район (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:14:340127:598)"
	администрация Куменского района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	9,1
	0,0
	0,0
	9,1
	0,0
	
	

	3.1.19.
	Выполнение работ по "Рекультивация полигона ТБО, Куменское городское поселение, Куменский район (Кировская область, кадастровый номер земельного участка 43:14:340127:598)"
	администрация Куменского района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.20.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Лебяжский муниципальный округ, д. Михеевщина (Кировская область, в кадастровом квартале 43:15:440801)"
	администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области <*>
	2027 - 2029
	7,0
	0,0
	0,0
	7,0
	0,0
	
	

	3.1.21.
	Выполнение работ по "Рекультивация свалки ТКО, Кировская область, Лебяжский муниципальный округ, д. Михеевщина (Кировская область, в кадастровом квартале 43:15:440801)"
	администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.22.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, в 500 м юго-восточнее п. Аркуль Нолинского района (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:35:510901:928)"
	администрация Нолинского района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	5,1
	0,0
	0,0
	5,1
	0,0
	
	

	3.1.23.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, в 500 м юго-восточнее п. Аркуль Нолинского района (Кировская область, в границах кадастрового квартала 43:35:510901:928)"
	администрация Нолинского района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.24.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, пгт Мирный, Оричевский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:24:380313:161, в границах кадастрового квартала 43:24:380313)"
	администрация Оричевского района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	6,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	
	

	3.1.25.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, пгт Мирный, Оричевский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:24:380313:161, в границах кадастрового квартала 43:24:380313)"
	администрация Оричевского района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.1.26.
	Выполнение работ по разработке проектной документации "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Володины, Орловский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:25:390719:80 (входит в состав единого землепользования 43:25:000000:136))"
	администрация Орловского района Кировской области <*>
	2027 - 2029
	6,5
	0,0
	0,0
	6,5
	0,0
	
	

	3.1.27.
	Выполнение работ по "Рекультивация несанкционированной свалки на открытой местности, д. Володины, Орловский район (Кировская область, на земельном участке с кадастровым номером 43:25:390719:80 (входит в состав единого землепользования 43:25:000000:136))"
	администрация Орловского района Кировской области <*>
	2029 - 2030
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.2.
	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	214,7
	0,0
	136,2
	78,5
	0,0
	
	

	3.2.1.
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	143,4
	0,0
	136,2
	7,2
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот;
ликвидация 43 свалок бытовых (коммунальных) отходов в 2023 году, ликвидация 34 свалок бытовых (коммунальных) отходов в 2024 году
	

	3.2.2.
	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, в соответствии с графиком и планом природоохранных мероприятий за счет окрашенных платежей
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2022 - 2030
	71,3
	0,0
	0,0
	71,3
	0,0
	предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот
	

	3.3.
	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области
	министерство лесного хозяйства Кировской области
	2022 - 2030
	39,26
	0,0
	39,26
	0,0
	0,0
	снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	

	3.4.
	Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролирующими лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	

	3.5.
	Осуществление контроля за ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	

	3.6.
	Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	внесение записей в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов
	

	3.7.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	органы местного самоуправления <*>
	2025 - 2030
	282,87
	0,0
	0,0
	282,87
	0,0
	снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	

	4.
	Задача "Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Организация постоянного информирования граждан по вопросам обращения с отходами
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	своевременное обеспечение населения информацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области
	

	4.2.
	Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами
	министерство охраны окружающей среды Кировской области
	2019 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	повышение экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	

	4.3.
	Работа с населением Кировской области в части внедрения раздельного накопления отходов
	АО "Куприт" <*>
	2024 - 2030
	x
	x
	x
	x
	x
	проведение просветительских мероприятий для населения по внедрению культуры раздельного сбора отходов
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--------------------------------
<*> Органы и организации, участвующие в реализации Региональной программы по согласованию.
<**> В случае если средства предусмотрены в федеральном и областном бюджетах.
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