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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области
от 28.08.2014   № 277/582



ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственной программе Кировской области
«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

1. В паспорте Государственной программы:
1.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
	«Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы
	ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;
реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области;
доля граждан, использующих механизм получения го-сударственных услуг в электронной форме; 
количество авианаправлений маршрутной сети;
доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана;
доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана».



1.2. Раздел «Объемы ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:
	«Объемы ассигнований Государственной программы
	общий объем финансирования государственной программы составит 40878736,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 107485,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 39691845,60  тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 548336,26 тыс. рублей (по соглашению);
средств внебюджетных источников финансирования –
531069,70 тыс. рублей (по соглашению)».



1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
	«Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы
	за период реализации Государственной программы предполагается достичь следующих результатов:
ввести в действие автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения – 206,448 км;
реконструировать мосты на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 штук/437,5  пог. метра;
осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 515,458 км;
обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием – 21 населенный пункт;
сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 69 человек (28,6 процента) по сравнению с 2012 годом;
сохранить отсутствие нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области;
увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, не менее 70% граждан (физических, юридических лиц, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме); 
увеличить количество авианаправлений маршрутной сети аэропорта «Победилово» до 17;
увеличить долю транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана до 98%;
увеличить долю пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, до 100%;
увеличить долю транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на  социальных маршрутах, от установленного плана до 98%».



2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»: 
2.1. После абзацев «доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана.
Значение показателя определяется по формуле:

Тр = (Трф1 / Трп1) x 100%, где:

Тр - доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана;
Трф1 - фактический объем транспортной работы, выполняемой организа-циями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, в соответствии с актами выполненных работ, оформленными компаниями-перевозчиками;
Трп1 - плановый объем транспортной работы, предусмотренный договором на осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования на социальных маршрутах, на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области» дополнить абзацами следующего содержания:
«доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме.
Значение показателя определяется по формуле:

 - доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, %;
 - количество заявлений, поданных для получения государственной услуги в электронной форме, на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, штук;
 - общее количество заявлений, поданных для получения государственной услуги, на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, штук.
Вышеперечисленные целевые показатели эффективности реализации Государственной программы являются также целевыми показателями эффективности реализации отдельных мероприятий».
2.2. После абзацев «Кроме того, целевыми показателями эффективности реализации отдельных мероприятий Государственной программы являются:
ввод в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»;
количество договоров по размещению коммуникаций и объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Значение показателя определяется на основании журнала регистрации заявлений по данным КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»;
количество приобретенных новых автобусов, троллейбусов большой и средней вместимости.
Значение показателя определяется как фактическое количество приобретенных транспортных средств исходя из возможностей областного бюджета;
количество нарушений сроков представления сведений из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области.
Значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области» абзацы «доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме.
Значение показателя определяется по формуле:

 - доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, %;
 - количество заявлений, поданных для получения государственной услуги в электронной форме, на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, штук;
 - общее количество заявлений, поданных для получения государственной услуги, на основании данных ведомственного отчета департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, штук» исключить.
2.3. В абзаце «осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 499, 458 км»  слова «499, 458 км» заменить словами «515,458 км».
3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы»:
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»  направлена в 2013 году на реализацию мероприятий:»
3.2 После абзаца «Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения являются:» абзац «наличие соглашения о предоставлении субсидии между департаментом и администрацией муниципального района (городского округа);» изложить в следующей редакции: 
«наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и администрацией муниципального района (городского округа).
В случае передачи субсидий в бюджеты поселений - наличие заключенного трехстороннего соглашения между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения;».
3.3. Абзац «наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом и администрацией(ями) муниципального(ых) образования(ий), в случае передачи субсидий в бюджеты поселений наличие заключенного трехстороннего соглашения между департаментом, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения» изложить в следующей редакции:
«Наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и администрацией (ями) муниципального (ых) образования (ий).
В случае передачи субсидий в бюджеты поселений – наличие заключенного трехстороннего соглашения между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения;».
 3.4 Абзацы «Ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области» была направлена на обеспечение деятельности и исполнение функций по осуществлению дорожной деятельности, возложенных на подведомственное департаменту дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» – балансодержателя и владельца автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
С 2014 года мероприятия ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области» будут реализовываться в рамках отдельного мероприятия Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области» в 2013 году, направлена на обеспечение деятельности и исполнение функций по осуществлению дорожной деятельности, возложенных на подведомственное департаменту дорожного хозяйства и транспорта Кировской об-ласти Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» – балансодержателя и владельца автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
С 2014 года мероприятия ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области» реализуются в рамках отдельного мероприятия «Управление дорожным хозяйством Кировской области».
3.5.  После  абзаца   «Условия   предоставления   субсидии    определены  постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2013 № 223/510 «О Порядке предоставления субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» из областного бюджета на проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 2013 году» дополнить абзацами следующего содержания:
«В 2014 году в рамках реализации отдельного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальному образованию «Город Киров» предоставляется субсидия на проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в сумме 36,0 млн. рублей на:
развитие системы охраны правопорядка и общественной безопасности гра-ждан города Кирова, оборудование мест массового пребывания граждан техническими средствами контроля  в сумме 2300,0 тыс. рублей;
повышение эффективности функционирования органов государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 25400,0 тыс. рублей;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на участках улично-дорожной сети города Кирова в сумме 8300,0 тыс. рублей.
Субсидия предоставляется на следующих условиях:
при наличии соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и администрацией муниципального образования «Город Киров»;
при обеспечении софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 30% от общего объема расходов на проведение  мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения; 
при наличии муниципальной программы, включающей мероприятия по повышению безопасности дорожного движения».
3.6 Абзац «Отдельное мероприятие «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» направлено на реализацию мероприятий по исполнению Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ « О транспортной безопасности» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Методики расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета утверждены  постановлением  Правительства  Кировской  области от 11.08.2010 № 63/378 «Об областной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» действовали в 2013 году». 
3.7. Абзац «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов утвержден постановлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/140 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/340» изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов» утвержден постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/340 «О предоставлении субсидии организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов».
4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:
4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Государственной программы составит              40878736,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 107 485,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 39 691 845,60 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 548336,26 тыс. рублей (по соглашению);
средства внебюджетных источников финансирования – 531 069,70 тыс. рублей (по соглашению)».
4.2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
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4.3. Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования по основным направлениям
финансирования Государственной программы

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          (тыс. рублей)

	Основные направления финансирования
	Объемы финансирования в 2013 – 2020 годах

	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Государственная программа –
 всего
	40878736,56
	5539221,76
	4683736,30

	4542101,70

	4799526,80

	4986057,00

	5216797,00

	5442957,00

	5668339,00


	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения
	5195621,47

	1022627,87
	788220,20

	769194,40

	476909,00

	499801,00
	523292,00

	546316,00

	569261,00


	прочие расходы
	35683115,09
	4516593,89
	3895516,10
	3772907,30

	4322617,80

	4486256,00

	4693505,00

	4896641,00

	5099078,00».











5. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации Государственной программы» исключить.
6. В разделе 8 «Участие муниципальных образований в реализации Государственной программы»: 
 Абзац  «на период 2015 - 2016 годов планируется участие муниципальных образований  Кировской области в реализации отдельного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в случае софинансирования  из федерального бюджета  в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2013 № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» изложить в следующей редакции:
«На период 2015 - 2016 годов планируется участие муниципальных образований  Кировской области в реализации отдельного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в случае софинансирования  из федерального бюджета  в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».
8. Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государст-венной программы (приложение № 1 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению№ 1.
9. В сведениях об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы (приложение № 2  к Государственной программе) пункт 1 исключить. 
10. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

                                                      _____________
                Приложение № 1

                Приложение № 1
                                                                                                                                                              к Государственной программе      
                                                    

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

	№
п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей эффективности

	
	
	
	2011
год
(базовый)
	2012 
год
(оценка)
	2013
 год
	2014
год
	2015
год 
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	км
	-
	6,612
	33,195
	5,475
	40,69
	21,045
	24,643

	24,31
	27,23
	29,86

	1.2
	Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
	штук/
пог. м
	-
	-
	3/90,45
	2/82,3
	-
	1/43,15
	1/221,6
	
	
	

	1.3
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	км
	100,17
	192,457
	224,596
	65,862
	25
	40
	40
	40
	40
	40

	1.4
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
	единиц
	
	3
	6
	5
	5
	5
	
	
	
	

	1.5
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	264
	241
	238
	235
	231
	228
	210
	196
	183
	172

	1.6
	Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме
	%
	0
	0
	0
	5
	10
	30
	50
	70
	70
	70

	1.8
	Количество авианаправлений маршрутной сети
	единиц
	5
	3
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.9
	Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана
	%
	98
	97
	97
	97
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	1.10
	Доля пассажирского транспорта, оснащенная современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
	%
	х
	х
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.11
	Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана
	%
	83
	84
	84
	85
	88
	91
	94
	97
	98
	98

	2
	Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 
	км
	-
	6,612
	33,195
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
	штук/
пог. м
	-
	-
	3/90,45
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	км
	100,17
	192,457
	224,596
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	%
	84,9
	79,2
	74,4
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

	единиц
	-
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ведомственная целевая программа «Управление дорожным  хозяйством Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации
	тыс. 
рублей
	-
	7500,00
	4500,00
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 
	тыс. рублей
	-
	1100,00
	1100,00
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 
	тыс. рублей
	-
	1650,00
	1600,00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	км
	
	
	
	5,475
	40,69
	21,045
	24,643

	24,31
	27,23
	29,86

	4.2
	Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
	штук/
пог. м
	
	
	
	2/82,3
	-
	1/43,15
	1/221,6
	
	
	

	4.3
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	км
	
	
	
	65,862
	25
	40
	40
	40
	40
	40

	4.4
	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
	единиц
	
	
	
	5
	5
	5
	
	
	
	

	4.5
	Ввод в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	штук/
пог. м
	
	
	
	1/59,2
	
	
	
	
	
	

	5
	Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта Кировской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
	%
	х
	х
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2
	Количество приобретенных новых автобусов большой и средней вместимости, троллейбусов
	единиц
	х
	х
	х
	10
	10
	10
	11
	12
	13
	14

	5.3
	Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана
	%
	83
	84
	84
	85
	88
	91
	94
	97
	98
	98

	6
	Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного транспорта Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана
	%
	98
	97
	97
	97
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	7
	Отдельное мероприятие «Управление дорожным  хозяйством Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество договоров по размещению коммуникаций и объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
	штук
	101
	91
	55
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	8
	Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество авианаправлений мар-шрутной сети
	единиц
	5
	3
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	9
	Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме
	%
	0
	0
	0
	5
	10
	30
	50
	70
	70
	70

	10
	Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	264
	241
	238
	235
	231
	228
	210
	196
	183
	172

	11
	Отдельное мероприятие «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безо-пасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования ре-гионального или межмуниципального значения
	коли-чество планов
	
	
	
	143
	
	
	
	
	
	

	12
	Отдельное мероприятие «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Количество нарушений сроков представления сведений из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.2
	Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


х – финансирование по данным мероприятиям не осуществлялось.


                                                                                                                    ______________
                                                                                                                                                     



														                 Приложение № 2

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               к Государственной программе


Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

	№
п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
	Главный
распорядитель бюджетных средств
	Расходы
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	итого

	1
	Государственная программа
	«Развитие транспортной системы» 
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	4924459,30
	4406802,00
	4331860,50
	4751865,80
	4976734,00
	5207474,00
	5433634,0
	5659016,00
	39691845,60

	2
	Областная целевая программа
	«Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	4726802,00
	
	
	
	
	
	
	
	4726802,00

	3
	Ведомственная целевая программа
	«Управление дорожным хозяйством Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	46459,30
	
	
	
	
	
	
	
	46459,30

	4
	Отдельное мероприятие
	«Развитие дорожного хозяйства Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	
	3741359,00
	3840447,00
	4256083,00
	4460391,00
	4670030,00
	4875509,00
	5080281,00
	30924100,00

	5
	Отдельное мероприятие
	«Развитие автомобильного транспорта Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	
	324941,00
	324941,00
	324941,00
	340538,00
	356544,00
	372232,00
	387866,00
	2432003,00

	6
	Отдельное мероприятие
	«Развитие железнодорожного транспорта»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	99319,40
	152018,70
	85826,40
	90117,70
	94443,00
	98882,00
	103233,00
	107569,00
	831409,20

	7
	Отдельное мероприятие
	«Управление дорожным хозяйством Кировской области»

	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	
	47942,00
	49325,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	344282,00

	8
	Отдельное мероприятие
	«Развитие воздушного транспорта Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	
	68300,00
	13300,00
	13300,00
	13938,00
	14594,00
	15236,00
	15876,00
	154544,00

	9
	Отдельное мероприятие
	«Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	15360,60
	16241,30
	18021,10
	18021,10
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	139728,10

	10
	Отдельное мероприятие
	«Повышение безопасности дорожного движения Кировской области»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	36518,00
	36000,00
	
	
	
	
	
	
	72518,00

	11
	Отдельное мероприятие
	«Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
	департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
	
	20000,00

	
	
	
	
	
	
	20000,00




__________
Приложение № 3

Приложение № 4
к Государственной программе 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной
программы за счет всех источников финансирования

	№
п/п
	Статус
	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2013
год
	2014
год
	2015 
год
	2016 
год
	2017 
год
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год
	итого

	1
	Государственная программа
	«Развитие транспортной системы» 
	всего
	5539221,76
	4683736,30
	4542101,70
	4799526,80
	4986057,00
	5216797,00
	5442957,00
	5668339,00
	40878736,56

	
	
	
	федеральный бюджет
	107485,00
	0
	       0
	
	
	
	
	
	107485,00

	
	
	
	областной бюджет
	4924459,30
	4406802,00
	4331860,50
	4751865,80
	4976734,00
	5207474,00
	5433634,00
	5659016,00
	39691845,60

	
	
	
	местный бюджет*
	247300,06
	163694,90
	52388,30
	47661,00
	9323,00
	9323,00
	9323,00
	9323,00
	548336,26

	
	
	
	иные внебюджетные источники

	259977,40
	113239,40
	157852,90
	
	
	
	
	
	531069,70

	2
	Областная целевая программа
	«Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»
	всего
	5280529,79
	
	
	
	
	
	
	
	5280529,79

	
	
	
	федеральный бюджет
	107485,00
	
	
	
	
	
	
	
	107485,00

	
	
	
	областной бюджет
	4726802,00
	
	
	
	
	
	
	
	4726802,00

	
	
	
	местный бюджет*
	186265,39
	
	
	
	
	
	
	
	186265,39

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	259977,40
	
	
	
	
	
	
	
	259977,40

	3
	Ведомственная целевая про-
грамма
	«Управление дорожным хозяйством Кировской области»
	всего
	46459,30
	
	
	
	
	
	
	
	46459,30

	
	
	
	областной бюджет
	46459,30
	
	
	
	
	
	
	
	46459,30

	4
	Отдель-ное мероприятие
	«Развитие дорожного хозяйства Кировской области»
	всего
	
	3828473,6
	3886027
	4303744
	4469714
	4679353
	4884832
	5089604
	31141747,6

	
	
	
	областной бюджет
	
	3741359
	3840447
	4256083
	4460391
	4670030
	4875509
	5080281
	30924100

	
	
	
	местный бюджет*
	
	87114,6
	45580
	47661
	9323
	9323
	9323
	9323
	217647,6

	5
	Отдель-ное мероприятие
	«Развитие автомобильного транспорта Кировской области»
	всего
	
	493686,80
	489602,20
	324941,00
	340538,00
	356544,00
	372232,00
	387866,00
	2765410,00

	
	
	
	областной бюджет
	
	324941,00
	324941,00
	324941,00
	340538,00
	356544,00
	372232,00
	387866,00
	2432003,00

	
	
	
	местный бюджет*
	
	55506,40
	6808,30
	
	
	
	
	
	62314,70

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	113239,40
	157852,90
	
	
	
	
	
	271092,30

	6
	Отдель-ное мероприятие
	«Развитие железнодорожного транспорта»
	всего
	99319,40
	152018,70
	85826,40
	90117,70
	94443,00
	98882,00
	103233,00
	107569,00
	831409,20

	
	
	
	областной бюджет
	99319,40
	152018,70
	85826,40
	90117,70
	94443,00
	98882,00
	103233,00
	107569,00
	831409,20

	7
	Отдель-ное мероприятие
	«Управление дорожным хозяйством Кировской области»
	всего
	
	47942,00
	49325,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	344282,00

	
	
	
	областной бюджет
	
	47942,00
	49325,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	49403,00
	344282,00

	8
	Отдель-ное мероприятие
	«Развитие воздушного транспорта Кировской области»
	всего
	
	68300,00
	13300,00
	13300,00
	13938,00
	14594,00
	15236,00
	15876,00
	154544,00

	
	
	
	областной бюджет
	
	68300,00
	13300,00
	13300,00
	13938,00
	14594,00
	15236,00
	15876,00
	154544,00

	9
	Отдель-ное мероприятие
	«Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области»
	всего
	15360,60
	16241,30
	18021,10
	18021,10
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	139728,10

	
	
	
	областной бюджет
	15360,60
	16241,30
	18021,10
	18021,10
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	18021,00
	139728,10

	10
	Отдель-ное мероприятие
	«Повышение безопасности дорожного движения»
	всего
	97552,67
	57073,90
	0,0
	
	
	
	
	
	154626,57

	
	
	
	областной бюджет
	36518,00
	36000,00
	
	
	
	
	
	
	72518,00


	
	
	
	местный бюджет*
	61034,67
	21073,90
	0

	
	
	
	
	
	82108,57


	11
	Отдель-ное мероприятие
	«Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
	всего
	
	20000,00
	
	
	
	
	
	
	20000,00

	
	
	
	областной бюджет

	
	20000,00
	
	
	
	
	
	
	20000,00


* средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений
                                                                                                        _____________    

                                                                    Приложение № 4
                                                                    
                                                                   Приложение № 6
к Государственной программе



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на период 2015 - 2016 годов за счет консолидированного бюджета Кировской области и  планируемого софинансирования из федерального бюджета  в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»


	№ п/п
	Наименование объектов
	Ввод, км

	
	
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	4
	5

	1
	Строительство автомобильной дороги Киров–Малмыж–Вятские Поляны–Манкинерь в Уржумском муниципальном районе
	1,00
	

	2
	Строительство автомобильной дороги Лопьял–Нуса в Уржумском муниципальном районе 
	5,00
	

	3
	Строительство автомобильной дороги Лопьял– Нуса–Витля в Уржумском муниципальном районе 
	3,00
	

	4
	Строительство автомобильной дороги Марчата–Мари–Шуэть в Уржумском муниципальном районе
	2,76
	

	5
	Строительство автомобильной дороги Кизерь–Савиново в Уржумском муниципальном районе 
	
	5,00

	6
	Строительство автомобильной дороги Уржум – Берсениха в Уржумском муниципальном районе 
	
	3,5

	7
	Строительство автомобильной дороги Пижанка–Казаково–Щеглята (Новые) в Пижанском районе
	
	4,045

	8
	Строительство автомобильной дороги Порез–Пукшинерь в Малмыжском районе 
	
	4,3

	9
	Строительство автомобильной дороги Нема - Колобово в Немском районе 
	
	4,2

	
	Итого:
	11,76
	21,045



                                                          ___________      
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