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	ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	
	№
	

	г. Киров 


[bookmark: _Hlk135750759]О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и в целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок), согласно приложению № 1.
2. Установить, что Порядок распространяется на инвестиционные проекты, предусматривающие строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета (далее – инвестиционные проекты).
3. Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Порядком проводится в следующих случаях:
в отношении инвестиционных проектов, в случае если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 50 млн. рублей, предусматривающих:
[bookmark: P79]строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Кировской области и приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности Кировской области,
[bookmark: P81]строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, в отношении которых предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений,
[bookmark: P83]строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся областными государственными (муниципальными) учреждениями и областными государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций,
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Кировской области, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества;
в случае изменения стоимости инвестиционного проекта или предполагаемой (предельной) стоимости более чем на 10 процентов или изменения мощности объекта капитального строительства, подлежащей вводу, более чем на 10 процентов по сравнению с изначально утвержденной мощностью.
4. Установить, что Порядок не распространяется на:
инвестиционные проекты, реализуемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства, в том числе реализуемые по концессионным соглашениям;
инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, реализуемые в рамках проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области;
инвестиционные проекты, предусматривающие реконструкцию объектов капитального строительства, проводимую по предписаниям надзорных органов или при наличии вступившего в законную силу решения суда;
инвестиционные проекты, предусматривающие строительство объектов в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с Публичным акционерным обществом «Газпром»;
инвестиционные проекты, прошедшие проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
инвестиционные проекты, предусматривающие строительство (приобретение) жилых помещений, предназначенных для переселения граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда;
инвестиционные проекты, предусматривающие приобретение жилых помещений в государственную собственность Кировской области для включения их в специализированный жилищный фонд Кировской области;
инвестиционные проекты, предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов федеральной собственности.
5. Утвердить методику оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 2.
6. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области:
6.1. [bookmark: _Hlk195271894]От 30.12.2014 № 19/277 «О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
6.2. От 24.08.2015 № 56/536 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.3. От 20.10.2015 № 66/686 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.4. От 12.04.2017 № 59/197 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.5. От 19.01.2018 № 14-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.6. От 19.08.2019 № 445-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.7. От 25.06.2020 № 332-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.8. От 09.03.2021 № 114-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.9. От 11.08.2021 № 421-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.10. От 07.11.2022 № 579-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277».
6.11. От 30.09.2023 № 516-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277 «О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
6.12. От 16.02.2024 № 62-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277 «О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
6.13. От 03.05.2024 № 194-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/277 «О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Кировской области                                                                         М.А. Сандалов
_________________________________________________________
	ПОДГОТОВЛЕНО
	
	

	Министр экономического развития Кировской области
	
	
Н.М. Кряжева

	СОГЛАСОВАНО
	
	

	Заместитель министра, начальник 
государственно-правового 
управления министерства 
юстиции Кировской области
	
	


С.В. Тукмачева

	
Разослать:
	
вице-губернатору Кировской области Лучинину А.Н., Председателю Правительства Кировской области Сандалову М.А., первому заместителю Председателя Правительства Кировской области Жердеву А.А., первому заместителю Председателя Правительства Кировской области Курдюмову Д.А., заместителям Председателя Правительства Кировской области,  прокуратуре Кировской области, Центру специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Кировской области, Контрольно-счетной палате Кировской области, Законодательному Собранию Кировской области, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области, ООО «КонсультантКиров», министерству юстиции Кировской области.



[bookmark: _Hlk199507327]Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте Правительства Кировской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru).
Правовая экспертиза проведена:
предварительная
заключительная

Лингвистическая экспертиза проведена:
предварительная
заключительная
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